**Informacja z realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sulechów na lata 2013-2032”**

W ramach realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest   
z terenu Gminy Sulechów na lata 2013-2032” w roku 2016 przeprowadzono działania zmierzające do usunięcia kolejnych ilości azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sulechów.

W zakresie powyższym, podobnie jak w latach minionych skorzystano   
z dofinansowania jakiego udziela Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

W dniu 9 maja 2016 r. wszczęto procedurę związaną z prowadzeniem postępowania   
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sulechów”.

W drodze zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę ww. zamówienia tj. firmę EXITO Grzegorz Marek z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, która dokonała:

1. demontażu i unieszkodliwienia pokryć dachowych i innych elementów budowlanych zawierających azbest – 14,24 Mg (1112 m2)
2. unieszkodliwienia już zdemontowanych materiałów budowlanych zawierających azbest – 12,58 Mg (981 m2).

Azbest został zabrany łącznie z 25 nieruchomości, których właściciele złożyli stosowne wnioski o udzielenie dofinansowania.

Ostateczna wartość wykonanych usług zamknęła się kwotą 9.558,08 zł.

Na podstawie przyjętego dofinansowania Gmina otrzymała 100% zwrot poniesionych kosztów, a rozliczenie dotacji nastąpiło w dniu 18.10.2016 r.

Zgodnie ze zaktualizowaną inwentaryzacją na obszarze Gminy Sulechów pozostaje

- 20.788,92 m2 azbestu stanowiącego pokrycia dachowe,

- 427 m2 azbestu w postaci płyt dachowych zdemontowanych i złożonych na nieruchomościach, których unieszkodliwienie winno nastąpić do roku 2032.