Załącznik  nr  1

do Uchwały Nr XI/96/2003

Rady Miejskiej w Sulechowie

z dnia 25 września 2003 r.

# REALIZACJA ORAZ OKREŚLENIE LIMITU WYDATKÓW

# WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH DLA GMINY SULECHÓW NA LATA 2003 – 2007

| Lp. | Nazwa zadania | jednostka org. realizująca program | okres realizacji zadania | szacunkowa wartość zadania | źródła finansowania | nakłady poniesione do 31.07.2003r. | limit wydatków budżetowych w latach |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ## I | PROGRAM KANALIZACJI GMINY SULECHÓW Cel: ochrona wód i ziemi przed zanieczyszczeniami | GMINA SULECHÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1. | ZADANIE Nr 1 Budowa kanalizacji sanitarnej w Kruszynie Dział: 900, rozdz. 90001, § 6050 | GMINA SULECHÓW | 2001-2003 | 3.391.793 |  | 3.062.968 |  |  |  |  |  |
|  | Etap I miasto Sulechów – ulice Olbromskiego, Popioły, Leśne Echa, Kruszyna |  | 2001-2002 | 296.298 | budżet Gminy | 296.298 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki własne |  |  |  |  |  |  |
|  | Etap II – wieś Kruszyna |  | 2001-2003 | 2.674.537 100.000 | budżet Gminy | 2.766.670 | 2.774.537 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki własne | 1.437.960 | 1.445.827 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SAPARD | 1.328.710 | 1.328.710 |  |  |  |  |
|  | Etap III – Automatyka przepompowni |  | 2003 | 320.958 | budżet Gminy |  | 320.958 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki własne |  | 320.958 |  |  |  |  |
| 2. | ZADANIE Nr 2 Budowa kanalizacji w Brzeziu k. Sulechowa ### Dział: 900, rozdz. 90001, § 6050 z tego: | GMINA SULECHÓW | 2002-2004 | 2.406.206 |  | 19.990 |  |  |  |  |  |
|  | a) sanitarnej |  |  | 1.552.402 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Etap II – wieś realizacja |  | 2002-2004 |  | budżet Gminy |  | 1.592 | 1.516.537 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki własne |  | 1.592 | 758.289 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SAPARD |  | - | 758.248 |  |  |  |
|  | Etap III - miasto Sulechów realizacja |  | 2003-2004 |  | budżet Gminy | - | 13.451 | 20.822 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki własne |  | 13.451 | 20.822 |  |  |  |
|  | b) deszczowej |  |  | 833.814 |  | - |  |  |  |  |  |
|  | Etap IV – wieś realizacja |  | 2004 |  | budżet Gminy |  |  | 808.719 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki własne |  |  | 404.367 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SAPARD |  |  | 404.352 |  |  |  |
|  | Etap IV – miasto realizacja |  | 2004 |  | budżet Gminy |  |  | 25.095 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki własne |  |  | 25.095 |  |  |  |
| 3. | ZADANIE Nr 3 Budowa kanalizacji sanitarnej w Obłotnie Dział: 900, rozdz. 90001, § 6050 | GMINA SULECHÓW | 2003-2004 | 1.465.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Etap I – projekt |  | 2003 |  | budżet Gminy |  | 34.801 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki własne |  | 34.801 |  |  |  |  |
|  | Etap II realizacja |  | 2004 |  | budżet Gminy |  |  | 1.430.199 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki własne |  |  | 715.199 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SAPARD |  |  | 715.000 |  |  |  |
| 4. | ZADANIE Nr 4 Budowa kanalizacji sanitarnej w Bukowie ### Dział: 900, rozdz. 90001, § 6050 | GMINA SULECHÓW | 2003-2005 | 2.656.619 |  | - |  |  |  |  |  |
|  | Etap I – projekt |  | 2003 |  | budżet Gminy |  | 70.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki własne |  | 70.000 |  |  |  |  |
|  | Etap II realizacja |  | 2004-2005 |  | budżet Gminy |  |  | 6.000 | 2.580.619 |  |  |
|  |  |  |  |  | środki własne |  |  | 6.000 | 1.290.319 |  |  |
|  |  |  |  |  | SAPARD |  |  | - | 1.290.300 |  |  |
| 5. | ZADANIE Nr 5 Budowa kanalizacji sanitarnej w Krężołach ### Dział: 900, rozdz. 90001, § 6050 | GMINA SULECHÓW | 2003-2004 | 2.200.000* |  | - |  |  |  |  |  |
|  | Etap I – projekt |  | 2003 |  | budżet Gminy |  | 50.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki własne |  | 50.000 |  |  |  |  |
|  | Etap II realizacja |  | 2004 |  | budżet Gminy |  |  | 100.000 | 1.000.000 | 1.050.000 |  |
|  |  |  |  |  | środki własne |  |  | 100.000 | 500.000 | 550.000 |  |
|  |  |  |  |  | SAPARD |  |  | - | 500.000 | 500.000 |  |
| ## II | PROGRAM ROZWOJU SIECI DRÓG W GMINIE SULECHÓW Cel: poprawa warunków korzystania z sieci komunikacyjnej | GMINA SULECHÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ZADANIE Nr 1 Budowa drogi w Brzeziu k. Sulechowa ### Dział: 600, rozdz. 60016, § 6050 | GMINA SULECHÓW | 2002-2004 | 1.778.457 |  | 18.554 |  |  |  |  |  |
|  | Etap I – projekt |  | 2002-2003 |  | budżet Gminy | 18.554 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki własne | 18.554 |  |  |  |  |  |
|  | Etap II realizacja |  | 2003-2004 |  | budżet Gminy |  | 3.964 | 1.755.939 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki własne |  | 3.964 | 1.125.939 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SAPARD |  |  | 630.000 |  |  |  |
| ## III | PROGRAM ROZWOJU BAZY SPORTOWEJ GMINY SULECHÓW w związku z realizacją bazy sportowej Województwa Lubuskiego Cel: zabezpieczenie warunków do realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w tym zajęć wychowania fizycznego | GMINA SULECHÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1. | ZADANIE Nr 1 Budowa sali widowiskowo – sportowej z adaptacją rozpoczętej budowy obiektu dydaktycznego przy Zespole Szkół w Sulechowie ### Dział: 801, rozdz. 80101, § 6050 | GMINA SULECHÓW | 1993-2004 | 5.812.412 | budżet gminy | 2.319.999 | 2.661.270 | 400.000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki własne |  | 1.861.270 | 200.000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki MENiS |  | 800.000 | 200.000 |  |  |  |
| ## IV | PROGRAM DLA ODRY 2006 w Gminie Sulechów w związku z realizacją bazy turystyczno – rekreacyjnej ujętej w Strategii rozwoju Województwa Lubuskiego Cel: tworzenie warunków do wszechstronnej współpracy transgranicznej i międzyregionalnej. Równoważenie rozwoju terenów nadodrzańskich poprzez realizację zadań w zakresie turystyki i rekreacji | GMINA SULECHÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ZADANIE Nr 1 Budowa przystani wodnej oraz infrastruktury w Cigacicach Dział:630, rozdz. 63003, § 6050 | GMINA SULECHÓW | 2003-2006 | 2.000.000* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Etap I - projekt |  |  |  | budżet Gminy |  | 50.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki własne |  | 50.000 |  |  |  |  |
|  | Etap II realizacja |  |  |  | budżet Gminy |  |  | 810.000 | 600.000 | 540.000 |  |
|  |  |  |  |  | środki własne |  |  | 60.000 | 100.000 | 40.000 |  |
|  |  |  |  |  | środki Miasta Zielona Góra |  |  | 250.000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki Unii Europejskiej |  |  | 500.000 | 500.000 | 500.000 |  |
| ## V | PROGRAM UTRZYMANIE I ROZWÓJ BAZY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO w Gminie Sulechów ujęty w Strategii rozwoju Województwa Lubuskiego Cel: zabezpieczenie warunków do realizacji zadań w zakresie odbudowy i zachowania wartości dziedzictwa kulturowego | GMINA SULECHÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ZADANIE Nr 1 Adaptacja Zboru Ariańskiego na salę widowiskową z możliwością projekcji filmów Dział: 921, rozdz. 92120, § 6050 | GMINA SULECHÓW | 1977-2007 | 8.866.357* |  | 466.357 |  |  |  |  |  |
|  | Etap I - projekt |  |  |  | budżet Gminy |  | 70.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki własne |  | 70.000 |  |  |  |  |
|  | Etap II realizacja |  |  |  | budżet Gminy |  |  | 100.000 | 2.400.000 | 2.530.000 | 3.300.000 |
|  |  |  |  |  | środki własne |  |  | 100.000 | 400.000 | 530.000 | 1.000.000 |
|  |  |  |  |  | środki Unii Europejskiej |  |  | - | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.300.000 |
| 2. | ZADANIE NR 2 Rewaloryzacja obiektów budowlanych w strefie A miasta Sulechów ### Dział: 921, rozdz. 92120, § 6050 | GMINA SULCHÓW, Inwestor prowadzący, Miasto Zielona Góra | 2003-2006 | 2.000.000* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Etap I - projekt |  |  |  | budżet Gminy |  | 50.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki własne |  | 50.000 |  |  |  |  |
|  | Etap II realizacja |  |  |  | budżet Gminy |  |  | 700.000 | 700.000 | 550.000 |  |
|  |  |  |  |  | środki własne |  |  | 200.000 | 200.000 | 50.000 |  |
|  |  |  |  |  | środki Unii Europejskiej |  |  | 500.000 | 500.000 | 500.000 | - |
|  | ## RAZEM |  |  | 32.576.844 | budżet Gminy | 5.887.868 | 6.100.573 | 7.673.311 | 7.280.619 | 4.670.000 | 3.300.000 |
|  |  |  |  |  | środki własne |  | 3.971.863 | 3.715.711 | 2.490.319 | 1.170.000 | 1.000.000 |
|  |  |  |  |  | środki Miasta Zielona Góra |  | - | 250.000 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | SAPARD |  | 1.328.710 | 2.507.600 | 1.790.300 | 500.000 | - |
|  |  |  |  |  | środki MENiS |  | 800.000 | 200.000 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | środki Unii Europejskiej |  | - | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.300.000 |

* - wartość szacunkowa- ostateczna wartość zadania zostanie określona po opracowaniu projektu budowlanego.