Sprawozdanie

z realizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Sulechów

Celem sprawozdania jest przedstawienie Radzie Miejskiej w Sulechowie  realizacji zadań przyjętych do wykonania w latach 2004 – 2011 na terenie gminy Sulechów zgodnie z art. 18. pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2001 roku Nr 62, poz. 627 z póź. zm.).

Uchwałą Nr XXIV/213/2004 z dnia 21 grudnia 2004 roku Rada Miejska w Sulechowie uchwaliła „Program Ochrony Środowiska wraz z planem gospodarki odpadami Gminy Sulechów ” wyznaczając w nim zdania do realizacji na lata 2004 – 2011.

Przedkładane sprawozdanie obejmuje okres od dnia uchwalenie Programu tj. od dnia 21 grudnia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

Poniżej przedstawiam realizację poszczególnych zadań przyjętych do wykonania w latach 2004 – 2007 r. w formie zestawień odnoszących się do poszczególnych komponentów środowiska naturalnego.

- 1. Ochrona przyrody.

| L.p. | Rodzaj przedsięwzięcia | Opis przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna / Jednostki współpracujące | Cel przedsięwzięcia | realizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 13 |  |
| 1 | P | Aktualizacja inwentaryzacji przyrodniczej gminy | Gmina/ Klub Przyrodników | Określenie zasobów przyrodniczych oraz zabezpieczenie ich przed degradacją | Gmina dysponuje inwentaryzacją przyrodniczą Gminy opracowaną w roku 1992 przez Lubuski Klub Przyrodników w Świebodzinie. Inwentaryzacja jest na bieżąco wykorzystywana w pracy urzędu a zachodzące zmiany nanoszone są przez pracowników. |
| 2 | P/I | Utworzenie użytków ekologicznych: * stawy w Brzeziu Pomorskim (lub ich część) będących ostoją ptaków wodnych i błotnych, * niewielka enklawa lasu łęgowego w dolinie Sulechówki, * zadrzewienia w parku w, Obłotnem, który jest atrakcyjnym miejscem dla szkolnych wycieczek przyrodniczych z terenu Sulechowa; | Gmina, Wojewódzki Konserwator Przyrody | Zabezpieczenie terenów cennych przyrodniczo przed degradacją | Stawy w Brzeziu Pomorskim są obecnie użytkowane w stanie naturalnym przez Polski Związek Wędkarski (dzierżawa). Ustanowienie tam użytku ekologicznego znacznie ograniczyłoby możliwe formy wykorzystania tych terenów. Po przyjęciu decyzji o przyszłym sposobie wykorzystania stawów będzie można zdecydować o sposobie ochrony tego terenu. W odniesieniu do pozostałych miejsc pracownicy urzędu dokonują przeglądu i stosownie do ustaleń zostanie przygotowana w roku bieżącym propozycja ochrony przyrodniczej . |
| 3 | P P | Podejmowanie działań w sprawie ustanowienia małych form ochrony przyrody (obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe) | Gmina, Wojewódzki Konserwator Przyrody | Objęcie ochroną wszystkich zasługujących na to obiektów | Uchwałą nr XIII/169/2007 Rada Miejska w Sulechowie ustanowiła w obrębie wsi Buków na terenie Nadl. Babimost dwa nowe pomniki przyrody. Są to drzewa gatunku dąb. Opiekę nad ustanowionymi pomnikami przyrody sprawuje Leśniczy Leśnictwa Buków. Rozporządzeniem Nr 3 z dnia 17 lutego 2005 roku Wojewoda Lubuski ustanowił na terenie Gminy Sulechów następujące obszary chronionego krajobrazu: - „Rynny Obrzycko-Obrzańskie” o powierzchni 1 561 ha na terenie Gminy Sulechów. - „Krośnieńska Dolina Odry” o powierzchni 2 550 ha na terenie Gminy Sulechów. 3.„Nowosolska Dolina Odry” o powierzchni 287 ha na terenie Gminy Sulechów. |
| 4 | I | Renowacja terenów zielonych, w szczególności zabytkowych parków na terenie gminy | Gmina, właściciele nieruchomości | Włączenie parków w system korytarzy ekologicznych, ochrona krajobrazu kulturowego | Stosowane do potrzeb i zaleceń Konserwatora przyrody wykonywane są zbiegi pielęgnacyjne w Brodach, w Bukowie i Sulechowie. |
| 5 | I | Wspomaganie urządzania i utrzymania terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków | Gmina, właściciele obiektów | Włączenie tych obszarów w ciągi łączników ekologicznych, ochrona zabytków kultury | Realizowane systematycznie w ramach utrzymania , pielęgnacji terenów zielonych i zadrzewień. |
| 6 | I | Zwiększanie zasobów zieleni parkowej, śródpolnej i przydrożnej | Gmina, właściciele nieruchomości | Włączenie tych obszarów w ciągi łączników ekologicznych | Systematycznie, corocznie zwiększane są zasoby zieleni, uzupełnianie nasadzeń w parkach oraz wzdłuż ulic. |
| 7 | P | Uwzględnienie w ramach przestrzennego zagospodarowania terenu wysokiego udziału powierzchni biologiczne czynnych (zieleń niska, zieleń średnia i wysoka, oczka wodne itp.) | Gmina | Włączenie tych obszarów w ciągi łączników ekologicznych | Realizuje się przy opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego |
| 8 | P | Wspieranie rozwoju agroturystyki i ekoturystyki | Gmina / ODR, rolnicy, zarząd powiatu | Udostępnienie i regulacja ruchu na obszarach przyrodniczo cennych | Agroturystyka jest działaniem realizowanym głównie przez właścicieli nieruchomości o walorach sprzyjających tej formie wypoczynku. Wsparcia w tym zakresie udziela ODR w Kalsku poprzez instruktaż i szkolenia. |
| 9 | P | Restrykcyjne przestrzeganie zakazu wypalania łąk, ściernisk, rowów | Władze gminy, Organizacje pozarządowe | Ochrona zasobów przyrodniczych przed degradacją | Urząd Miejski wraz z państwowa Strażą pożarna prowadzi kampanię informującą o zakazie wypalania traw i ściernisk. Plakaty informujące o szkodliwości i konsekwencjach wypalania wywieszane są na terenach Sołectw. |
| 10 | P | Ochrona obszarów, zespołów i obiektów nie objętych jeszcze ochroną prawną, a prezentujących dużą wartość przyrodniczą | Wojewoda/ zarząd powiatu, gminy, organizacje pozarządowe | Objęcie ochroną wszystkich n wartościowych obszarów i obiektów | W 2008 roku Wojewódzki Konserwator Zabytków objął ochroną konserwatorską aleję lipowo-kasztanową przy drodze wojewódzkiej Sulechów- Skąpe oraz przy ul. Łochowskiej w Sulechowie. |
| 11 | P | Prowadzenie masowych edukacyjnych akcji proekologicznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych | Zarząd powiatu/ władze gminy, Placówki oświatowe, Organizacje pozarządowe | Świadoma ochrona zasobów przyrodniczych | Realizowane na bieżąco w placówkach oświatowych przy współudziale pracowników urzędu. |
| 12 | P | Edukacja rolników w zakresie prawidłowej uprawy gruntów rolnych | Władze gminy, ODR, Placówki oświatowe, Organizacje pozarządowe | Świadoma ochrona zasobów przyrodniczych | Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku corocznie prowadzi szereg szkoleń z zakresu prawidłowej uprawy gruntów rolnych. Harmonogram i terminarz szkoleń publikowany jest w Lubuskich Aktualnościach Rolniczych (miesięcznik wydawany przez LODR w Kalsku). |
| 13 | P | Popularyzacja, inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz rozwoju rolnictwa proekologicznego | Organizacje społeczne i zawodowe rolników, rolnicy/ ODR, władze powiatu i gmin | Świadoma ochrona zasobów przyrodniczych | Akcję informującą o korzyściach płynących z prowadzenia gospodarstw ekologicznych prowadzi LODR w Kalsku. Na dzień dzisiejszy jedno gospodarstwo rolne uzyskało certyfikat ekologicznego gospodarstwa rolniczego, natomiast trzy są w trakcie certyfikacji, która trwa od dwóch do trzech lat. |

2. Ochrona gleby

| L.p. | Rodzaj przedsięwzięcia | Opis przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna / Jednostki współpracujące | Cel przedsięwzięcia | realizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 13 |  |
| 1 | P | Uwzględnianie w planowaniu przestrzennym ochrony gruntów wartościowych dla rolnictwa | Gmina | Ograniczenie możliwości rozproszonej zabudowy gruntów | Uwzględnia się w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego |
| 2 | P | Bieżąca ochrona gruntów rolnych, ochrona roślin, urządzeń melioracyjnych, wiejskich zbiorników wodnych | Gmina/ spółki wodne, właściciele | Zapewnienie odpowiedniego nawodnienia gleb i zatrzymania wód opadowych | Corocznie w budżecie gminy przydzielana jest kwota rzędu 100 tyś. zł. na konserwację i utrzymanie głównych rowów komunalnych jak i wiejskich zbiorników wodnych. Natomiast melioracjami podstawowymi zajmuje się Lubuski Zarząd Melioracji, w tym planowana jest konserwacja Kanału D od Smolna do Łęgowa, natomiast gruntowna odbudowa w Klępsku. |
| 3 | P/I | Opracowanie planu i wdrożenie do realizacji przeciw erozyjnych pasów zadrzewieniowych i zalesieniowych | Gmina / właściciele nieruchomości zarząd powiatu, | Zabezpieczenie gleb przed erozją | Nie zgłoszono potrzeb. |
| 4 | I | Modernizacja i odbudowa systemów melioracji szczegółowej | Gmina / WZMiUW, spółki wodne, zarząd powiatu | Zapewnienie odpowiedniego nawodnienia gleb | Modernizacja i odbudowa systemów melioracji szczegółowych należy do właścicieli gruntów odnoszących korzyści z tego tytułu za pośrednictwem Spółek Wodnych. Gmina może uczestniczyć w tym zadaniu jako członek Spółki. Na terenie Gminy Spółki przestały działać. Nie przeprowadzono modernizacji i odbudowy systemów melioracji szczegółowych. |
| 5 | P/I | Wsparcie działań na rzecz prawidłowego zagospodarowania obornika, gnojowicy i gnojówki w fermach zwierząt gospodarskich. | Gmina / prowadzący hodowlę i chów zwierz. Gospod zarząd powiatu, ODR, izby rolnicze | Ochrona wód i gleby | Realizowane w ramach rozpatrywania wniosków i wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. |
| 6 | I | Rekultywacja składowisk odpadów poprodukcyjnych zakładu ROCKWOOL | Gmina, przedsiębiorstwo | Ochrona gleby i wód | Opracowano miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego |
| 7 | P/I | Optymalne zużycie nawozów mineralnych i środków ochrony roślin, zapewnienie wzrostu poziomu świadomości ekologicznej wśród rolników | Rolnicy/ WODR, gminy, zarząd powiatu | Ochrona gleb i wód | Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku prowadzi cykliczne szkolenia z zakresu nawożenia i ochrony roślin. Terminarz szkoleń publikowany jest co miesiąc w Lubuskich Aktualnościach Rolniczych |
| 8 | P | Kontrola wywozu odpadów z posesji oraz systematyczne rozszerzanie zasięgu selektywnej zbiórki odpadów „u źródła” | Gmina | Ochrona gleby, wód i powietrza, dążenie do uzyskania odpowiedniego wskaźnika odzysku | Realizowane na bieżąco przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Straż Miejską. |
| 9 | P/I | Opracowanie i realizacja lokalnego systemu zagospodarowania padłych zwierząt. | Gmina/ producenci rolni, zakłady przetwarzające, zarząd województwa, zarząd powiatu, | Zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego | Każdego roku Gmina Sulechów zawiera umowę z zakładami posiadającymi uprawnienia do zbiórki, transportu i utylizacji padłych zwierząt. |
| 10 | P/I | Rozwijanie działań na rzecz segregacji i recyklingu odpadów celem ograniczenia ilości odpadów przeznaczonych do składowania. | Gminy/ związek komunalny | Działania mające na celu spełnienie wymogów UE | Realizowane w ramach udzielonych zezwoleń na świadczenie usług w zakresie usuwania odpadów komunalnych. |
| 11 | P | Utworzenie Związku Międzygminnego i powołanie międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów do wdrożenia i eksploatacji proponowanego systemu gospodarowania odpadami | Gminy/ związek komunalny | Racjonalizacja ekonomiczna gospodarki odpadami | Porozumienie zawarte w dniu 7 czerwca 2006r.z Miastem Zielona Góra i innymi Gminami w sprawie wspólnego gospodarowania odpadami. |
| 12 | P | Rozważenie możliwości, poprzez przeprowadzenie referendum, reorganizacji dotychczasowego systemu zagospodarowania odpadów z docelowym wdrożeniem stałej „opłaty odpadowej” naliczonej na mieszkańca | Gminy/ związek komunalny | Przejęcie od mieszkańców niektórych obowiązków i uszczelnienie systemu | Problem w trakcie dyskusji co do terminu i sposobu wprowadzenia. |
| 13 | P | Udział w tworzeniu rynku surowców wtórnych wraz z przedsiębiorcami je przetwarzającymi | Gminy/ związek komunalny | Rozwój poprzez stały strumień dostaw | Zadanie realizowane na bieżąco przez podmioty posiadające zezwolenie Burmistrza na usuwanie odpadów komunalnych. |
| 14 | P | Podejmowanie przedsięwzięć na rzecz eliminowania odpadów niebezpiecznych z przeznaczonych do składowania. | Gmina | Bezpieczne składowanie | Zadanie realizowane od 2007 w porozumieniu z TEW Nowa Sól-zbiórka baterii i odpadów medycznych. |
| 15 | P/I | Podjęcie działań na rzecz efektywnego zagospodarowania odpadów problemowych (niebezpiecznych, ogumienia pojazdów, wielkogabarytowych itp.) | Gmina/ związek komunalny | Bezpieczne składowanie | Realizują przedsiębiorcy posiadający zezwolenie Burmistrza na usuwanie odpadów komunalnych na bieżąco. |

3. Ujęcia wody, wykorzystanie kopalin, użytkowanie szamb

| Lp. | Rodzaj przedsięwzięcia | ###### Opis przedsięwzięcia | realizator/ Jednostki współpracujące | realizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | P | Aktywizacja działań zmierzających do ustanawiania stref ochrony ujęć wód podziemnych | Właściciele ujęć/gmina | Na terenie wszystkich ujęć wód podziemnych wyznaczone są strefy ochronne. Utrzymywany jest należyty stan sanitarny , porządek i czystość zgodnie z wymogami pozwoleń wodnoprawnych |
| 2 | P | Ujęcie ustanowionych stref ochronnych ujęć wód podziemnych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy | Gmina/ | Uwzględnia się w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego |
| 3 | i | Budowa oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnych i deszczowych, rekultywacja „starych” składowisk odpadów | Gmina/ | W 2005 r. zakończono budowę kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej w ulicy Piaskowej w Sulechowie. Wartość zadania 61 437,47 zł. Efekt: - sieć grawitacyjna z rur PVC  315 mm- 167,2m ze studniami rewizyjnymi z kręgów betonowych  1000mm – 2 szt; - przykanaliki z rur PVC  160 mm – 159,9 m ze studniami kanalizacyjnymi systemowymi PVC  315 mm; - studzienki ściekowe uliczne  500 mm betonowe – 8 szt. - W 2005 r. zakończono budowę rozpoczętej w 2004r. kanalizacji w ulicy Rozwojowej w Sulechowie. Wartość zadania 817 516,81 zł. -zakończono budowę kanalizacji dla wsi Obłotne: Wartość inwestycji 881 040,42 zł. Efekt: - sieć grawitacyjna z rur PVC  200 mm- 1 780,9 m ze studniami rewizyjnymi z kręgów betonowych  1000 i 1200 mm; - przykanaliki z rur PVC  160 mm – 218,7 m ze studniami kanalizacyjnymi systemowymi PVC  315 mm - sieć tłoczna z rur PE  110 mm – 785,0 m, - przepompownia scieków – 1 kpl wraz z nawierzchnią, ogrodzeniem, zasilaniem I instalacją teletechniczną; |
| 3 | I | Budowa oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnych i deszczowych, rekultywacja „starych” składowisk odpadów (cd.) | Gmina/ | W 2006r. zakończono budowę kanalizacji dla części wsi Krężoły. Wartość inwestycji 2 020 844,89 zł. Efekt: - sieć grawitacyjna z rur PVC  200 mm- 3160,7 m ze studniami rewizyjnymi z kręgów betonowych  1000 mm; - przykanaliki z rur PVC  160 mm – 764,7m ze studniami kanalizacyjnymi systemowymi PVC  315 mm - sieć tłoczna z rur PE  110 mm – 308,9 m, - przepompownia scieków – 1 kpl wraz z nawierzchnią, ogrodzeniem, zasilaniem I instalacją teletechniczną; - roboty odtworzeniowe W 2007r. zakończono budowę kanalizacji dla wsi Buków. Wartość inwestycji 1 519 011,03 zł. Efekt: - sieć grawitacyjna z rur PVC  200 mm- 2889,5 m ze studniami rewizyjnymi z kręgów betonowych  1000 i 1200 mm; - przykanaliki z rur PVC  160 mm – 488,5 m ; - sieć tłoczna z rur  110 mm – 4111,63m, - przepompownie ścieków – 2 kpl wraz z nawierzchnią, ogrodzeniem, zasilaniem I instalacją teletechniczną; - roboty odtworzeniowe - Trwa budowa kanalizacji dla wsi Kalsk. Przewidywany termin zakończenia robót to 30.04.08r. |
| 4 | P | Racjonalizacja wykorzystania kopalin w planach zagospodarowania przestrzennego | Gmina/ | nie występuje |
| 5 | P | Kontrola szczelności i likwidowanie szamb, założenie ich rejestru | Gmina/straż gminna | Realizowane na bieżąco w ramach kontroli. |
| 6 | P | Propagowanie Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej polegającej na stosowaniu właściwych dawek nawozów sztucznych i naturalnych | ODR/gmina | Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku prowadzi cykliczne szkolenia dla rolników z zakresu kodeksu dobrej praktyki rolniczej. Jest to warunek postawiony przez Unię Europejską rolnikom, aby mogli otrzymywać bezpośrednie dopłaty obszarowe |
| 7 | I | Modernizacja sieci wodociągowych celem eliminacji starych, przestarzałych i nie odpowiadających normom sanitarnym instalacji wodociągowych, co pozwoli na zmniejszenie strat wody, a tym samym racjonalizację wykorzystania zasobów wód podziemnych | SuPeKom/ | W latach 2004 - 2007 nie wykonywano modernizacji sieci wodociągowych |
| 8 | I | Wspólna, dla potrzeb kilku gmin, budowa Centrum Gospodarki Odpadami, uwzględniająca aktualne wymogi w tym zakresie | Gmina, komunalny związek celowy/ | Porozumienie z dnia 7 czerwca 2006r. z Miastem Zielona Góra i pięcioma innymi gminami w trakcie realizacji. |
| 9 | P | Inwentaryzacja ujęć wód podziemnych, zweryfikowanie ich zasobów eksploatacyjnych i danych dotyczących poborów, co pozwoli na zebranie aktualnych danych do bilansu wodno – gospodarczego województwa | SuPeKom, właściciele ujęć/ | Na terenie gminy Sulechów znajduje się 6 ujęć wody. Wszystkie ujęcia wód podziemnych posiadają zasoby eksploatacyjne potwierdzone decyzjami Prezesa Głównego Urzędu Geologii. Ponadto zgodnie z pozwoleniami wodnoprawnymi na eksploatację wód podziemnych na poszczególnych ujęciach Spółka zobowiązana jest m.in. prowadzić książki eksploatacji ujęć, utrzymywać w należytym stanie technicznym i sanitarnym urządzeń służących do pomiaru wody, prowadzić racjonalną gospodarkę zasobami wodnymi, prowadzić okresowe obserwacje wydajności i poziomu zwierciadła wody w studniach, wykonywać okresowe analizy wody surowej |
| 10 | P | Utrzymywanie należytego stanu sanitarnego, porządku i czystości w strefach ochronnych ujęć wód podziemnych wodociągów komunalnych | SuPeKom / | Na terenie wszystkich ujęć wód podziemnych wyznaczone są strefy ochronne. Utrzymywany jest należyty stan sanitarny , porządek i czystość zgodnie z wymogami pozwoleń wodnoprawnych. |
| 11 | P | Eksploatacja ujęć wód podziemnych w sposób nienaruszający ich zasobów | SuPeKom, właściciele ujęć/ | Eksploatacja wszystkich ujęć wód podziemnych odbywa się zgodnie z wymogami i wytycznymi pozwoleń wodnoprawnych, w sposób nienaruszający ich zasobów |
| 12 | P | Likwidacja zbiorników na ścieki bytowe powstałych w nie eksploatowanych studniach kopanych | Gmina, właściciele studni/ | Nie występują. |
| 13 | I | Racjonalna gospodarka studniami głębinowymi-likwidacja nieczynnych ujęć wody | SuPeKom, właściciele ujęć/ | Racjonalna gospodarka studniami głębinowymi wynika głównie z zobowiązań pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód podziemnych ze studni. Prowadzone są książki eksploatacji studni. - Na terenie SUW Sulechów znajduje się 6 studni głębinowych. Obiekt jest bardzo nowoczesny, zmodernizowany w 2005r. Automatyczne sterowanie i pompowanie wody minimalizuje w bardzo dużym stopniu przerwy w dostawie wody. - SUW Kije – instalacja technologiczna w bardzo dobrym stanie, tu znajdują się 3 studnie głębinowe. - SUW Klęsk – tu znajdują się 2 studnie głębinowe. Obiekt nowoczesny, automatycznie sterowany, zmodernizowany w 2005r. - Hydrofornia Karczyn- tu znajdują się 2 studnie głębinowe. Dobra jakość wody pobierana ze studni eliminuje potrzebę dodatkowego jej uzdatniania. - SUW Cigacice – Górki Małe - tu znajdują się 2 studnie głębinowe. Obiekt zautomatyzowany. - SUW Brzezie Pomorskie- tu znajdują się 2 studnie głębinowe. Obiekt nowoczesny, w bardzo dobrym stanie, pozwala na racjonalną gospodarkę studniami głębinowymi. Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne są w pełni wystarczające do pokrycia maksymalnego zapotrzebowania w wodę. |

4. Energetyka, modernizacja systemów wykorzystania materiałów i energii

| L.p. | Rodzaj przedsięwzięcia | Opis przedsięwzięcia | realizator/Jednostki współpracujące | realizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | P | Waloryzacja architektoniczna budynków | Władze gminy | Gmina w oparciu o lokalny Program Rewitalizacji na podstawie uchwał Rady Miejskiej i umów ze Wspólnotami mieszkaniowymi uczestniczy w rewitalizacji budynków, głównie w centrum miasta stanowiącym strefę A ochrony konserwatorskiej. Wydatki Gminy na ten cel wyniosły: w 2004r. – 263.036 zł, w 2005r. – 8.570 zł, w 2006r. – 170.514zł. Ponadto w latach 2004-2007 wykonano rewitalizację Zboru Kalwińskiego za kwotę 2.637.037zł. |
| 2 | I | Wymiana, źródeł energii cieplnej zasilanych paliwem nieodnawialnym na urządzenia, o mniejszym stopniu negatywnego oddziaływania na środowisko | Osoby fizyczne, prawne, instytucje | Realizowane w ramach dostępności zasilania alternatywnymi surowcami energetycznymi, głównie gazu. W obiektach gminnych wyeliminowano piece opalane węglem. |
| 3 | I | Podejmowanie działań celem wykorzystania, do celów bytowych i gospodarczych, alternatywnych źródeł energii. | Osoby fizyczne, prawne, instytucje | Z uwagi na brak zainteresowania nie podejmowano zadań w tym zakresie. |
| 4 | P | Wdrożenie mechanizmów ekonomicznych i kontrolnych mających na celu ograniczenia zużycia wody | Władze gminy/ SuPeKom | Realizowana corocznie w trakcie zatwierdzania cen za dostawę wody. |
| 5 | P | Rozwój rynku surowców wtórnych | Władze gminy | Gmina nie ma wpływu na rozwój rynku surowców wtórnych. |
| 6 | P | Tworzenie Systemów umożliwiających wykorzystanie surowców wtórnych | Władze gminy | j.w. |
| 7 | I | Ograniczenie zużycia energii przez oświetlenie uliczne poprzez wprowadzanie żarówek energooszczędnych | Władze gminy | Gmina przeprowadziła wymiany 80% opraw oświetleniowych stosując oprawy energooszczędne Pozostałe oprawy są wymieniane w ramach bieżącej eksploatacji |

5. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w Gminie

| L.p. | Rodzaj przedsięwzięcia | Opis przedsięwzięcia | realizator/Jednostki współpracujące | Realizacja i źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 13 |
| 1 | P/I | Działania na rzecz właściwego zagospodarowania terenów przyległych do wód stojących i płynących | Gmina/ | Uwzględnia się w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego |
| 2 | P | Zapobieganie i przeciwdziałanie naruszaniu równowagi przyrodniczej na rzekach oraz przywracanie im odpowiedniej klasy czystości poprzez likwidacje nielegalnych spływów ścieków oraz nawozów – rzeka Odra, Sulechówka i Jabłonna | Gmina/RZGW | W ramach robot interwencyjnych na terenie Sulechowa zlikwidowano istniejące odpływy kanalizacyjne do rzeki Sulechówki. Ponadto ujawnione w trakcie kontroli lub w inny sposób odpływy do rowów i ścieków są likwidowane na bieżąco. |
| 3 | I | Modernizacja i odbudowa systemów melioracyjnych | Gmina, spółki wodne/ | Gmina realizuje zadania w zakresie utrzymania rowów melioracyjnych i gminnych zbiorników wodnych. |
| 4 | P/I | Utrzymanie drogi wodnej modernizacja portu w Cigacicach | Gmina/ RZGW, , zarząd powiatu | Gmina współuczestniczy w modernizacji portu w Cigacicach; opis w pozycji 10. |
| 5 | P | Wyłączenie, w planach zagospodarowania przestrzennego, zabudowy terenów zalewowych, przestrzeganie zasad zagospodarowania tych terenów zapisanych w prawie wodnym | Gmina/ | Uwzględnia się w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego |
| 6 | P | Wyznaczenie terenów mogących stanowić naturalne zbiorniki retencyjne – poldery i zabezpieczenie ich przed możliwością zabudowy (Szabliska, Kije) | Gmina/ | Uwzględnia się w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego |
| 7 | P | Dokonanie analizy kosztów różnych wariantów zabezpieczenia terenów zainwestowanych przed powodzią (np. dodatkowe obwałowania lub likwidacja niektórych obiektów) | Gmina/ | Po powodzi w 1997 roku został zmodernizowany wał przeciwpowodziowy na lewym brzegu Odry w miejscowości Leśna Góra na dług. ca 6,5 km oraz wybudowany odcinek nowego wału o dług. ca 0,3 km w Pomorsku na prawym brzegu rzeki Odry. Prowadzi się konserwację na kanałach podstawowych. |
| 8 | I | Budowa instalacji odprowadzania do kanalizacji deszczowej oraz oczyszczania wód opadowych i roztopowych spływających z dróg gminnych | Gmina/ | Wpusty drogowe są włączone do sieci do kanalizacji ogólnospławowej, natomiast przy budowie nowych dróg jest oddzielana sieć kanalizacji deszczowej. |
| 9. | I | Budowa przystani wodnej w Cigacicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą | Gmina/ | Trwa realizacja. Przystąpiono do opracowania projektu budowlanego II etapu. W 2007r. zakończono budowę przystani turystycznej na Odrze w miejscowości Cigacice. Wartość zadania wyniosła 3 090 781,35 zł. Efekt: - utwardzone nabrzeże o długości 102m wyposażone w dalby cumownicze, drabinki i pachołki; - betonowa droga dojazdowa o długości ze zjazdem o długości 70m; - ciąg pieszo – rowerowy o długości 360m; - sieć wodociągowa i sanitarna, - linie kablowe, oświetlenie nabrzeża i ciągu pieszego, kontenerowy budynek sanitarny o wym. 6 x 3 m z podjazdem dla osób niepełnosprawnych i schodami. |

6. Ograniczenie emisji substancji do powietrza

| Lp. | Rodzaj przedsięwzięcia | Opis przedsięwzięcia | realizator / Jednostki współpracujące | realizacja i źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | P | Ujawnienie i zgłaszanie WIOŚ nowych źródeł zanieczyszczeń powietrza w celu podjęcia czynności kontrolnych i wykonania pomiarów | Gmina/ | W przypadku ujawnienia zgłaszane na bieżąco. |
| 2 | I | Modernizacja kotłowni w obiektach komunalnych (przebudowa na gaz, ropę, biopaliwo) | Gmina/ | zrealizowano |
| 3 | I | Rozbudowa sieci gazowych, zmiana systemu ogrzewania | Gmina/ | Wykonywane we współpracy z dostawcami gazu – Zakład Gazowniczy Zgorzelec, i MOW Międzyrzecz. |
| 4 | P/I | Wspomaganie rozwoju przemysłu wysokiej technologii i rolno-spożywczego poprzez przygotowanie terenów pod inwestycje, ich wspólną promocję i ulgi podatkowe | Gmina/ |  |
| 5 | I | Modernizacja dróg gminnych i osiedlowych | Gmina/ | Wykonywane w ramach remontów dróg i ciągów komunikacyjnych przy budynkach gminnych oraz Wspólnot Mieszkaniowych. |
| 6 | P | Wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów wymagających zapewnienia wysokiej jakości powietrza | Gmina/ | Uwzględnia się w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego |
| 7 | P | Wsparcie przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji (plany miejscowe, ulgi podatkowe, reglamentacja) | Gmina/ | W mpzp zaleca się stosowanie urządzeń i paliw ekologicznych |
| 8 | P | Wprowadzenie stref ograniczonego ruchu pojazdów spalinowych | Gmina/ | Nie wprowadzono |
| 9 | P/I | Likwidowanie uciążliwości zapachowych spowodowanych hodowlą na terenach zabudowy mieszkaniowej | Gmina/ | Problem występuje na terenie Gminy podejmowane są działania wobec właścicieli terenów, na których zlokalizowane są źródła uciążliwości zobowiązujące do zachowania warunków ograniczających intensywność emisji zapachów. |
| 10 | P/I | Podjęcie działań na rzecz rozwoju systemu transportu zbiorowego | Gmina/ | Gmina stwarza korzystne warunki dla rozwoju komunikacji zbiorowej i nie ogranicza dostępu do świadczeń tego typu usług. |

7. Ograniczenie ponadnormatywnego hałasu

| L.p. | Rodzaj przedsięwzięcia | Opis przedsięwzięcia | realizator / Jednostki współpracujące | realizacja i źródła finansowania/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | I | Modernizacja dróg gminnych celem uzyskania lepszych parametrów akustycznych dróg | Gmina/ | W rozpatrywanych latach Gmina realizowała modernizację dróg oraz remonty dróg w ramach przyjmowanego corocznie planu budżetu. Z wykonania tych zadań Rada otrzymywała coroczne sprawozdanie w ramach wykonania budżetu. Poniżej podaję rozliczenie roku 2007. W roku 2007 wykonano poniżej wymienione zadania w zakresie inwestycji 1.Odnowa dywanikowej drogi wojewódzkiej nr 278 od km 12+512 do km 14+015 oraz drogi wojewódzkiej nr 280 od km 14+111 do km 14+200 w miejscowości Brody. W wyniku zawartej umowy o wzajemnej współpracy i współfinansowaniu zadania przekazano w formie dotacji celowej kwotę 100 000 zł. na realizację tego zadania 2. Budowa drogi ul. Jagielnicka w Brodach - częściowa realizacja. Wykonano 2.125,90 m2 nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych, 190,00 m2 nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym o grubości 8 cm, 443,00 m2 nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym o grubości 6 cm. Wartość robót w roku 2007 to 310 927,73zł. 3. Budowa drogi ulice Olbromskiego, Cedry - od ulicy Odrowąża do ulicy Ptasiej w Sulechowie etap: realizacja ulica Odrowąża - wykonano nawierzchnię z kostki betonowej typu "polbruk" 620,0m2 na podbudowie z tłucznia o łączej grubości 23cm, wjazdy do posesji z kostki betonowej typu polbruk o łącznej powierzchni 29,0m2, obustronny krawężnik drogowy w ilości 280,0mb, oraz zamontowano wpust uliczny 1szt. Wartość robót w roku 2007 to 59 826,78 zł. 4. Budowa drogi ul. Rozwojowa w Sulechowie. Kolejny etap realizacji. W 2007 r. wykonano 676,63 m2 nawierzchni bitumicznej, zamontowano 215,0 mb krawężnika betonowego. Łączna wartość robót wykonanych w 2007 r. to122 202,98 zł. 5. Budowa chodnika przy ulicy Brzozowej w Sulechowie od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Narutowicza z przebudową nawierzchni ulicy – w roku 2007 został opracowany projekt za kwotę 30 500zl . 6. Przebudowa skrzyżowania, przyłączonej do ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 ulicy Armii Krajowej, z ulicą Okrężną i PCK na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Sulechów - w 2007 roku rozpoczęto opracowanie projektu. Wartość prac projektowych to 24 400 zł. 7. Przebudowa skrzyżowania, przyłączonej do ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 ulicy Armii Krajowej, z ulicą Okrężną i PCK na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Sulechów - w 2007 roku rozpoczęto opracowanie projektu. Wartość prac projektowych to 24 400 zł. 8. Budowa ulicy Wschodniej w Sulechowie wraz z chodnikiem - w roku 2007 została opracowana dokumentacja projektowa. Wartość prac projektowych to 22 923,80 zł . W roku 2007 wykonano poniżej wymienione zadania w zakresie remontów dróg: Remonty dróg i chodników gminnych przeprowadzono prace o łącznej wartości 1 139 912,52 zł. W ramach tej kwoty wykonano niżej wymienione zadania: - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych - Dostawa tłucznia na teren Gminy - Usługi sprzętem - Usługi w zakresie usuwania awarii - Wykonanie nakładek bitumicznych (Kije, Warszawska - Wykonanie nakładki bitumicznej - Brody ul. Kwiatowa - Wykonanie nakładki bitumicznej - Buków dz. nr 60 i 69 - Remont chodnika na ulicy Licealnej w Sulechowie – prawa strona od ulicy Chopina do ulicy 1 Maja - Remont chodnika na ulicy 1 Maja w Sulechowie – od ulicy Licealnej w kierunku wyjazdu z parkingu - Remont nawierzchni ulicy Wąskiej w Sulechowie - Remont nawierzchni ulicy Wspólnej w Sulechowie - Remont chodnika na ulicy Kamiennej w Sulechowie - Remont chodnika wraz z miejscami postojowymi na Os. Nadodrzańskim w Sulechowie - Remont nawierzchni miejsc postojowych przy Przedszkolu Nr 7 w Sulechowie - Remont chodnika przy ul. Skłodowskiej w Sulechowie - prawa strona od ul. Konopnickiej do ul. Zwycięstwa - Remont chodnika na ulicy Leśnej w Sulechowie oraz odwodnienie ulicy - Remont chodnika na ulicy Ogrodowej w Sulechowie – prawa strona od ulicy Krzywej do posesji nr 28 - Remont części chodnika na ul. Żeromskiego w Sulechowie - Remont ulicy na działce nr 936/1 w Sulechowie - Remont drogi gminnej w Przygubielu |
| 2 | P | Ograniczenie zanieczyszczeń przemysłowych poprzez działania kontrolne we współpracy ze Starostwem i WIOŚ | Gmina/ | realizowane na bieżąco , w zależności od potrzeb |
| 3 | P | Wzmocnienie działalności kontrolnej organów samorządowych w porozumieniu z WIOŚ w zakresie emisji hałasu przez podmioty korzystające ze środowiska | Gmina/ | Realizowane w ramach rozwiązywania problemów zgłoszonych przez mieszkańców. |
| 4 | PI | Podjęcie działań na rzecz rozwoju systemu transportu zbiorowego i minimalizowania poziomu hałasu spowodowanego przez pojazdy | Gmina/ | Podejmowane w trakcie realizacji budowy dróg o dużym nasileniu ruchu.(np. droga nr 32) |
| 5 | I | Ograniczenie emisji hałasu przez inwestycje dotyczące budowy i modernizacji infrastruktury drogowej i kolejowej (modernizacja dróg, krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych prowadzenie nasadzeń i odnowy zieleni ochronnych wzdłuż dróg, modernizacja linii kolejowych) | Zarządzający drogami i kolejami/ wojewoda, starosta, Gmina | Realizowane przez zarządców dróg poprzez stosowanie technologii ulepszających nawierzchnię oraz poprawiającej organizację ruchu. |
| 6 | I | Budowa obejścia drogowego miasta Sulechowa w ciągu drogi krajowej nr 32 | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad / | wykonano |

8. Ochrona przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych

| L.p. | Rodzaj przedsięwzięcia | Opis przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna / Jednostki współpracujące | Cel przedsięwzięcia | realizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 15 |
| 1 | P | Wskazanie terenów, na których ze względu na ochronę krajobrazu, niedopuszczalna będzie budowa urządzeń radiokomunikacyjnych wymagających wysokich konstrukcji wsporczych, które mogą mieć wpływ na utratę walorów krajobrazowych terenu | Gmina/WIOŚ | Ochrona krajobrazu | Nie podejmowano ustaleń w podejmowanym zakresie. |
| 2 | I | Lokalizowacja obiektów emitujących pola elektromagnetyczne w miejscach niedostępnych dla ludności | Gmina | Ochrona zdrowia mieszkańców | Rozpatrywane na bieżąco w ramach wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. |
| 3 | I | Minimalizacja liczby wysokich konstrukcji antenowych i lokalizowanie urządzeń nadawczych kilku użytkowników na jednej konstrukcji wsporczej ze względu na ochronę krajobrazu | gmina | Ochrona krajobrazu | j.w. |
| 4 | P | Utrzymanie 200-metrowego pasa w obrębie linii radiowych | gmina | Ochrona zdrowia mieszkańców | Uwzględniono w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulechów |

9. Ograniczenie stosowania chemikaliów, wystąpienia poważnych awarii i klęsk żywiołowych

| L.p. | Rodzaj przedsięwzięcia | Opis przedsięwzięcia | REALIZATOR/ Jednostki współpracujące | realizacja i źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | P | Stworzenie systemu informacji społeczeństwa o możliwości wystąpienia zagrożenia | Gmina/ | Na terenie Sulechowa rozmieszczonych jest 8 syren alarmowych włączonych do systemu ostrzegania i alarmowania uruchamianych drogą radiową. Komunikaty przekazuje również telewizja kablowa. Ponadto wykorzystywane będą radiowozy Policji z megafonami oraz megafony dworców PKP i PKS. Stosowane są również obwieszczenia i plakaty. |
| 2 | I | Modernizacja i doposażenie w sprzęt ratownictwa ekologicznego OSP | Gmina/ | jednostki OSP przystosowane są do ratownictwa ekologicznego tylko w zakresie podstawowym natomiast pełen zakres jest realizowany przez Państwową Straż Pożarną. |
| 3 | P | Zidentyfikowanie przedsiębiorstw wykorzystujących substancje niebezpieczne i wykorzystanie wniosków płynących z ich planów operacyjnych do opracowania i aktualizacji planów zagospodarowania przestrzennego | Gmina/ | Na terenie Gminy Sulechów jest zidentyfikowany jeden zakład stosujący NSCH (ROCKWOOL Cigacice). Położenie zakładu i płynące z tego zagrożenia są uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego. |
| 4 | P | Identyfikacja terenów potencjalnie zagrożonych z tytułu możliwości wystąpienia poważnej awarii lub klęski żywiołowej | Gmina/ | tereny potencjalnie zagrożone są zidentyfikowane i uwzględnione w Gminnym Planie reagowania kryzysowego oraz w planie operacyjnym ochrony przed powodzią. |
| 5 | P | Uwzględnienie zasad bezpieczeństwa transportu substancji niebezpiecznych w projektach organizacji ruchu na drogach gminy | Gmina/ zarządcy dróg | Przez teren Gminy przewożone są środki niebezpieczne transportem kolejowym po trasie Zielona Góra – Poznań oraz transportem kołowym po drodze nr 3 i nr 32. |
| 7 | P/I | Utrzymanie we właściwym stanie technicznym dróg, którymi przemieszczają się transporty substancji niebezpiecznych | Gmina/ zarządcy dróg | obowiązek dotyczy Generalnej DyrekcjiDróg Krajowych; drogi są w dobrym stanie technicznym. |
| 8 | P/I | Opracowanie i realizacja lokalnego systemu zagospodarowania padłych zwierząt | Gmina/ | Każdego roku Gmina Sulechów zawiera umowę z zakładami posiadającymi uprawnienia do zbiórki, transportu i utylizacji padłych zwierząt. |
| 9 | I | Budowa chodników wzdłuż dróg | Gmina/ zarządcy dróg | Uwzględnia się przy opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego |
| 10 | P | Wspieranie działań na rzecz prawidłowego zagospodarowania obornika, gnojowicy i gnojówki w fermach zwierząt gospodarskich | Gmina/ | Prawidłowe zagospodarowanie i stosowanie nawozów naturalnych takich jak obornik i gnojowica jest obowiązkiem rolników, Gmina służy jedynie informacją o możliwościach dofinansowania przedsięwzięć w zakresie gospodarowania nawozami organicznymi. |
| 11 | P/I | Wsparcie przedsięwzięć dotyczących usuwania azbestu z obiektów i instalacji budowlanych | Gmina/ | W Gminie występuje problem wymiany zamontowanych materiałów budowlanych zawierających azbest. Zgodnie z przyjętym programem krajowym likwidacja elementów zawierających azbest winna być zakończona do 2032 r. Proces ten na terenie Gminy przebiega powolnie bowiem jest kosztowny. Zasadnym jest rozważenie możliwości wsparcia finansowego działań związanych z likwidacją azbestu. |

10.Podsumowanie

Ochrona środowiska w zakresie planowania zagospodarowania przestrzennego i utrzymania terenów  Gminy Sulechów realizowana jest przez tut. urząd w oparciu ustawę z dnia 27 maja 2003 r.
 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) i ustawę Prawo ochrony środowiska. Obowiązkiem ustawowym gminy jest opracowywanie mpzp, jak również Programu ochrony środowiska, które po konsultacjach społecznych uchwalane są przez Radę Miejską.

Dokumenty te biorą pod uwagę harmonijny, uporządkowany ład przestrzenny spełniając m.in. uwarunkowania środowiskowe i wymagania funkcjonalne.

Zrównoważony rozwój gminy uwzględnia wymagania prawa ochrony środowiska, interesu publicznego

i cele publiczne dla zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej również w zakresie ochrony zdrowia, wypoczynku i rekreacji oraz warunków pracy.

W wyniku realizacji wymagań stawianych przez Program ochrony środowiska oraz wyżej przywołane przepisy, Gmina Sulechów posiada 45 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujące obszar ok. 3.000 ha na terenie miasta i gminy, które są następstwem opracowanego Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego Gminy Sulechów  przyjętego uchwałą Nr VI/66/99 Rady Miejskiej, zmienionego uchwałą Nr XXV/218/2005 Rady Miejskiej Sulechowie (informacja przekazana do Rady Miejskiej w Sulechowie 22 maja 2007 r., znak:ZP.0063-4/07).

Mpzp uwzględniają w bardzo szerokim zakresie przepisy ochrony środowiska wynikające 
z art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym a w szczególności:

- przeznaczenie terenów i zasady ich zagospodarowania;

- zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego;

- zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;

- wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznej;

- zasady rozbudowy infrastruktury technicznej.

Planowane zagospodarowanie przestrzenne nie dopuszcza możliwości łączenie funkcji np. mieszkaniowej i funkcji, która negatywnie wpływa na życie mieszkańców i środowisko.

Studium i plany dopuszczają możliwość zwiększenia lesistości gminy przy powstawaniu 
i projektowaniu nowych dróg wyznacza się pasy drogowe, w których znajdują się miejsca na drzewa, ścieżki rowerowe, przejścia podziemne dla zwierząt, itp.

W niniejszym opracowaniu przedstawiono zadania, które były realizowane w ramach Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sulechów w latach 2004-2007. Wszystkie realizowane zadania uwzględniają wymogi ochrony środowiska na terenie Gminy.

Droga do racjonalnego gospodarowania środowiskiem i jego zasobami naturalnymi prowadzi także przez kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy. Dlatego też należy intensyfikować działania mające na celu kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców, głównie na bazie szkół.

Program przewiduje realizację zadań do 2011 roku. Jest to więc proces ciągły, długofalowy, wymagający stałego zaangażowania organizacyjnego i finansowego  zarówno Gminy jak również wszystkich podmiotów działających na jej obszarze.

Sulechów , 3.04.2008 r.

Sprawozdanie

z realizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Sulechów

za okres 2004-2007 r.

Sulechów - kwiecień 2008 r.

Sulechów, dnia 3.04.2008 r.

GK.III.7060 -     /08

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Sulechowie

W załączeniu przedstawiam sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sulechów przyjętego uchwałą Nr XXIV/213/2004 Rady Miejskiej

w Sulechowie z dnia 21 grudnia 2004 r., za okres od 21.12.2004 r. do 31.12.2007 r.

Zał.

-  Sprawozdanie.