W wierszu IV pkt 3a planowane są niżej wymienione zadania do realizacji w roku 2004                          ujęte w Załącznikach Nr 2 i 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2004.

A.I Kanalizacja sanitarna Gminy Sulechów

- Budowa kanalizacji ulica Rozwojowa w Sulechowie

Plan na rok 2004	-	300.000 zł

Wykonanie		-	290.000 zł	co stanowi	96,7%  planu.

- Opracowanie planów gospodarki odpadami i ochrony środowiska stosownie do wymagań przepisów: art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (termin opracowania do 30.06.2004r.), art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (termin opracowania do 30.06.2004r.).

Plan na rok 2004	-	  50.000 zł

Wykonanie		-	  20.000 zł	co stanowi	40,0%  planu.

- Budowa kanalizacji w Brzeziu k. Sulechowa

Plan na rok 2004	-	  50.000 zł

Wykonanie		-	      -		co stanowi	   -

Razem plan na rok 2004 	400.000 zł

Wykonanie			310.000 zł	co stanowi	77,5%  planu.