S P R A W O Z D A N I E

Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY SULECHÓW

za okres od 1 października 2009r. do 31 grudnia 2010r.

Sporządziła:

Marta Blicharska-Ciesielska  – inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Sprawdziła:

Anna Dragan  – kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Zatwierdził:

Roman Rakowski – Burmistrz Sulechowa

- Wstęp.

Uchwałą Nr XXIV/213/2004 z dnia 21 grudnia 2004 roku Rada Miejska w Sulechowie uchwaliła „Program Ochrony Środowiska wraz z planem gospodarki odpadami Gminy Sulechów ” wyznaczając w nim zadania do realizacji na lata 2004 – 2012.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008r. Nr 25 poz. 150 ze zm.) z wykonania Programów Burmistrz sporządza co 2 lata raporty, które przedstawia odpowiednio Radzie Gminy.

_@POCZ@_W związku z powyższym, poniżej przedstawiam stopień realizacji poszczególnych zadań za okres od 1 października 2009r. do 31 grudnia 2010r. w formie zestawień tabelarycznych. Zagadnienia te są analizowane w odniesieniu do zasadniczych komponentów środowiska, a więc: przyrody i krajobrazu, lasów, gleb, kopalin i wód podziemnych, wód powierzchniowych i powietrza oraz skutków bytowania i prowadzenia działalności gospodarczej przez człowieka, czyli odpadów stałych i ciekłych, hałasu, pól elektromagnetycznych, chemikaliów i awarii.

Tabela 1. Ochrona przyrody.

| L.p. | Rodzaj przedsięwzięcia | Opis przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna / Jednostki współpracujące | Cel przedsięwzięcia | Realizacja w okresie od 1.10.2009 do 31.12.2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | P | Aktualizacja inwentaryzacji przyrodniczej gminy | Gmina/ Klub Przyrodników | Określenie zasobów przyrodniczych oraz zabezpieczenie ich przed degradacją | Gmina dysponuje inwentaryzacją przyrodniczą Gminy opracowaną w roku 1992 przez Lubuski Klub Przyrodników w Świebodzinie. Inwentaryzacja jest na bieżąco wykorzystywana w pracy urzędu. |
| 2 | P/I | Utworzenie użytków ekologicznych: * stawy w Brzeziu Pomorskim (lub ich część) będących ostoją ptaków wodnych i błotnych, * niewielka enklawa lasu łęgowego w dolinie Sulechówki, * zadrzewienia w parku w, Obłotnem, który jest atrakcyjnym miejscem dla szkolnych wycieczek przyrodniczych z terenu Sulechowa; | Gmina, Wojewódzki Konserwator Przyrody | Zabezpieczenie terenów cennych przyrodniczo przed degradacją | Stawy w Brzeziu Pomorskim są nadal użytkowane w stanie naturalnym przez Polski Związek Wędkarski w formie dzierżawy. Opracowany na teren przyległy do stawów plan zagospodarowania przestrzennego określa sposób zagospodarowania stawów i terenów przyległych. Ustanowienie tam użytku ekologicznego znacznie ograniczyłoby możliwe formy wykorzystania tych terenów. |
| 3 | P | Podejmowanie działań w sprawie ustanowienia małych form ochrony przyrody (obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe) | Gmina, Wojewódzki Konserwator Przyrody | Objęcie ochroną wszystkich zasługujących na to obiektów | Nie ustanowiono nowych pomników przyrody, Wojewoda Lubuski również nie ustanowił na terenie Gminy Sulechów nowych form ochrony. |
| 4 | I | Renowacja terenów zielonych, w szczególności zabytkowych parków na terenie gminy | Gmina, właściciele nieruchomości | Włączenie parków w system korytarzy ekologicznych, ochrona krajobrazu kulturowego | Na bieżąco prowadzone są zabiegi pielęgnacyjne w parkach w miejscowościach Brody, Pomorsko, Buków i Sulechów. |
| 5 | I | Wspomaganie urządzania i utrzymania terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków | Gmina, właściciele obiektów | Włączenie tych obszarów w ciągi łączników ekologicznych, ochrona zabytków kultury | Realizowane systematycznie w ramach utrzymania , pielęgnacji terenów zielonych i zadrzewień. |
| 6 | I | Zwiększanie zasobów zieleni parkowej, śródpolnej i przydrożnej | Gmina, właściciele nieruchomości | Włączenie tych obszarów w ciągi łączników ekologicznych | Systematycznie, corocznie zwiększane są zasoby zieleni, uzupełnianie nasadzeń w parkach oraz wzdłuż ulic. W roku 2010 nasadzono: - krzewów - 175 szt. - drzew – 86 szt. |
| 7 | P | Uwzględnienie w ramach przestrzennego zagospodarowania terenu wysokiego udziału powierzchni biologiczne czynnych (zieleń niska, zieleń średnia i wysoka, oczka wodne itp.) | Gmina | Włączenie tych obszarów w ciągi łączników ekologicznych | Realizuje się przy opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego |
| 8 | P | Wspieranie rozwoju agroturystyki i ekoturystyki | Gmina / ODR, rolnicy, zarząd powiatu | Udostępnienie i regulacja ruchu na obszarach przyrodniczo cennych | Agroturystyka jest działaniem realizowanym głównie przez właścicieli nieruchomości o walorach sprzyjających tej formie wypoczynku. Wsparcia w tym zakresie udziela ODR w Kalsku poprzez instruktaż i szkolenia. Na terenie Gminy są funkcjonują aktualnie dwa gospodarstwa w miejscowościach Klępsk i Kalsk. |
| 9 | P | Restrykcyjne przestrzeganie zakazu wypalania łąk, ściernisk, rowów | Władze gminy, organizacje pozarządowe | Ochrona zasobów przyrodniczych przed degradacją | Urząd Miejski wraz z Państwową Strażą Pożarną i Wojewodą Lubuskim prowadzi kampanię informującą o zakazie wypalania traw i ściernisk oraz o konsekwencjach karnych z tego tytułu. Plakaty informujące o szkodliwości i konsekwencjach wypalania wywieszane są corocznie na terenach Sołectw oraz na tablicach ogłoszeniowych Urzędu. |
| 10 | P | Ochrona obszarów, zespołów i obiektów nie objętych jeszcze ochroną prawną, a prezentujących dużą wartość przyrodniczą | Wojewoda/ zarząd powiatu, gminy, organizacje pozarządowe | Objęcie ochroną wszystkich wartościowych obszarów i obiektów | W analizowanym okresie nie objęto żadnych obszarów zespołu i obiektów ochroną prawną w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody. |
| 11 | P | Prowadzenie masowych edukacyjnych akcji proekologicznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych | Zarząd powiatu/ władze gminy, Placówki oświatowe, organizacje pozarządowe | Świadoma ochrona zasobów przyrodniczych | Realizowane na bieżąco w placówkach oświatowych przy współudziale pracowników urzędu. Pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej zapraszany jest przez szkoły na pogadanki z zakresu ochrony przyrody oraz prowadzi wycieczki po Leśnej Ścieżce Dydaktycznej w kierunku Klępska. |
| 12 | P | Edukacja rolników w zakresie prawidłowej uprawy gruntów rolnych | Władze gminy, ODR, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe | Świadoma ochrona zasobów przyrodniczych | Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku corocznie prowadzi szereg szkoleń z zakresu prawidłowej uprawy gruntów rolnych. Harmonogram i terminarz szkoleń publikowany jest w Lubuskich Aktualnościach Rolniczych (miesięcznik wydawany przez LODR w Kalsku). |
| 13 | P | Popularyzacja, inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz rozwoju rolnictwa proekologicznego | Organizacje społeczne i zawodowe rolników, rolnicy/ ODR, władze powiatu i gmin | Świadoma ochrona zasobów przyrodniczych | Akcję informującą o korzyściach płynących z prowadzenia gospodarstw ekologicznych prowadzi LODR w Kalsku. Na chwilę obecną cztery gospodarstwa rolne uzyskały certyfikat ekologicznych gospodarstw rolniczych. |

Tabela 2. Ochrona gleby

| L.p. | Rodzaj przedsięwzięcia | Opis przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna / Jednostki współpracujące | Cel przedsięwzięcia | Realizacja w okresie od 1.10.2009 do 31.12.2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 13 |  |
| 1 | P | Uwzględnianie w planowaniu przestrzennym ochrony gruntów wartościowych dla rolnictwa | Gmina | Ograniczenie możliwości rozproszonej zabudowy gruntów | Uwzględnia się systematycznie w opracowywanych planach zagospodarowania przestrzennego. |
| 2 | P | Bieżąca ochrona gruntów rolnych, ochrona roślin, urządzeń melioracyjnych, wiejskich zbiorników wodnych | Gmina/ spółki wodne, właściciele | Zapewnienie odpowiedniego nawodnienia gleb i zatrzymania wód opadowych | Uwzględnia się w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Corocznie w budżecie gminy przydzielana jest kwota ok. 100 tyś. zł. na konserwację i utrzymanie głównych rowów komunalnych jak i zbiorników wodnych. W roku 2010 odbudowano i przekonserwowano zbiornik wodny przy ul. Południowej w Sulechowie. Natomiast melioracjami podstawowymi zajmuje się Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Inspektorat w Sulechowie. Obecnie w trakcie realizacji jest odbudowa Kanału D w rejonie miejscowości Klępsk. |
| 3 | P/I | Opracowanie planu i wdrożenie do realizacji przeciw erozyjnych pasów zadrzewieniowych i zalesieniowych | Gmina / właściciele nieruchomości zarząd powiatu, | Zabezpieczenie gleb przed erozją | Nie zgłoszono potrzeb |
| 4 | I | Modernizacja i odbudowa systemów melioracji szczegółowej | Gmina / WZMiUW, spółki wodne, zarząd powiatu | Zapewnienie odpowiedniego nawodnienia gleb | Utrzymanie systemów melioracji szczegółowych należy do właścicieli lub użytkowników gruntów odnoszących korzyści z tego tytułu. Corocznie konserwowany jest RS-4 oraz RS-72, które uznane zostały jako rowy komunalne. |
| 5 | P/I | Wsparcie działań na rzecz prawidłowego zagospodarowania obornika, gnojowicy i gnojówki w fermach zwierząt gospodarskich. | Gmina / prowadzący hodowlę i chów zwierząt gosp. zarząd powiatu, ODR, izby rolnicze | Ochrona wód i gleby | Realizowane w ramach rozpatrywania wniosków i wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. |
| 6 | I | Rekultywacja składowisk odpadów poprodukcyjnych zakładu ROCKWOOL | Gmina, przedsiębiorstwo | Ochrona gleby i wód | Opracowano miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego |
| 7 | P/I | Optymalne zużycie nawozów mineralnych i środków ochrony roślin, zapewnienie wzrostu poziomu świadomości ekologicznej wśród rolników | Rolnicy/ WODR, gminy, zarząd powiatu | Ochrona gleb i wód | Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku prowadzi cykliczne szkolenia z zakresu nawożenia i ochrony roślin. Terminarz szkoleń publikowany jest co miesiąc w Lubuskich Aktualnościach Rolniczych |
| 8 | P | Kontrola wywozu odpadów z posesji | Gmina | Ochrona gleby, wód i powietrza, dążenie do uzyskania odpowiedniego wskaźnika odzysku | Realizowane na bieżąco przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przy współpracy ze Strażą Miejską. |
| 9 | P/I | Opracowanie i realizacja lokalnego systemu zagospodarowania padłych zwierząt. | Gmina/ producenci rolni, zakłady przetwarzające, zarząd województwa, zarząd powiatu, | Zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego | Każdego roku Gmina Sulechów zawiera umowę z zakładami posiadającymi uprawnienia do zbiórki, transportu i utylizacji padłych zwierząt. |
| 10 | P/I | Rozwijanie działań na rzecz segregacji i recyklingu odpadów celem ograniczenia ilości odpadów przeznaczonych do składowania. | Gminy/ związek komunalny | Działania mające na celu spełnienie wymogów UE | Realizowane w ramach udzielonych zezwoleń na świadczenie usług w zakresie usuwania odpadów komunalnych. Obecnie na terenie gminy działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych płynnych i stałych z posesji prowadzi 9 przedsiębiorców. |
| 11 | P | Utworzenie Związku Międzygminnego i powołanie międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów do wdrożenia i eksploatacji proponowanego systemu gospodarowania odpadami | Gminy/ związek komunalny | Racjonalizacja ekonomiczna gospodarki odpadami | Porozumienie międzygminne z dnia 7 czerwca 2006 r. Udział: Miasto Zielona Góra, Gmina Zielona Góra, Gmina Sulechów, Gmina Miejska Czerwieńsk, Gmina Świdnica, Gmina Zabór i Gmina Dąbie Porozumienie w sprawie wspólnego zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów poprzez wspólne inwestowanie w modernizacje i rozbudowę składowiska odpadów. Cel: Zapewnienie bezpiecznego dla środowiska składowania odpadów w Raculi. Wykonano projekt dokumentacji technicznej wraz ze studium wykonalności. 26 stycznia 2011 podpisano umowę na dofinansowanie rozbudowy i modernizacji Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Raculi. |
| 12 | P | Rozważenie możliwości, poprzez przeprowadzenie referendum, reorganizacji dotychczasowego systemu zagospodarowania odpadów z docelowym wdrożeniem stałej „opłaty odpadowej” naliczonej na mieszkańca | Gminy/ związek komunalny | Przejęcie od mieszkańców niektórych obowiązków i uszczelnienie systemu | Zadanie straciło na ważności w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wejdzie w życie od 1.01.2012r. Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy zacznie funkcjonować od 1 lipca 2013r. |
| 13 | P | Udział w tworzeniu rynku surowców wtórnych wraz z przedsiębiorcami je przetwarzającymi | Gminy/ związek komunalny | Rozwój poprzez stały strumień dostaw | Zadanie realizowane na bieżąco przez podmioty posiadające zezwolenie Burmistrza na usuwanie odpadów komunalnych. |
| 14 | P | Podejmowanie przedsięwzięć na rzecz eliminowania odpadów niebezpiecznych z przeznaczonych do składowania. | Gmina | Bezpieczne składowanie | Zadanie realizowane na bieżąco przez podmioty posiadające zezwolenie Burmistrza na usuwanie odpadów komunalnych. |
| 15 | P/I | Podjęcie działań na rzecz efektywnego zagospodarowania odpadów problemowych (niebezpiecznych, ogumienia pojazdów, wielkogabarytowych itp.) | Gmina/ związek komunalny | Bezpieczne składowanie | Realizują przedsiębiorcy posiadający zezwolenie Burmistrza na usuwanie odpadów komunalnych na bieżąco. |

Tabela 3. Ujęcia wody, wykorzystanie kopalin, użytkowanie szamb

| Lp. | Rodzaj przedsięwzięcia | Opis przedsięwzięcia | realizator/ Jednostki współpracujące | Realizacja w okresie od 1.10.2009 do 31.12.2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | P | Aktywizacja działań zmierzających do ustanawiania stref ochrony ujęć wód podziemnych | Właściciele ujęć/gmina | Zadanie zrealizowane. Obecnie teren stref ochronnych utrzymywany jest w należytym porządku i czystości, w należytym stanie sanitarnym, zgodnie z wymogami pozwoleń wodnoprawnych |
| 2 | P | Ujęcie ustanowionych stref ochronnych ujęć wód podziemnych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy | Gmina/ | Uwzględnia się w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego |
| 3 | I | Budowa oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnych i deszczowych, rekultywacja „starych” składowisk odpadów (cd.) | Gmina | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: H. Sienkiewicza, Wiejska, S. Lema, J. Słowackiego w Brzeziu k. Sulechowa wraz z tłocznią ścieków i przykanalikami: sieć grawitacyjna z rur PVC Ø 200 mm – 1937,60 m na odcinakach od SW1 do SR1, sieć grawitacyjna z rur Ø PVC 160 mm – 325,10 m, sieć ciśnieniowa z rur PE Ø 90 mm – 210,9 m na odcinku od SR1 do tłoczni ścieków, tłocznia ścieków – 1 kpl., wraz z nawierzchnią, ogrodzeniem, oświetleniem i zasilaniem energetycznym. FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ GFOŚIGW, PFOŚIGW Budowa kanalizacji w ul. Kwiatowej w Sulechowie: sieć grawitacyjna z rur PVC Ø 200 mm – 147,25 m ze studniami rewizyjnymi z kręgów betonowych Ø 1000 mm – 3 kpl., sieć grawitacyjna z rur PVC Ø 160 mm – 35,29 m ze studniami kanalizacyjnymi systemowymi PVC Ø 315 mm – 8 kpl., roboty odtworzeniowe. FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH, OPŁAT Z OCHRONY ŚRODOWISKA Kanalizacja sanitarna ul. Odrzańska, Leśna w Sulechowie – w trakcie realizacji FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH. |
| 4 | P | Racjonalizacja wykorzystania kopalin w planach zagospodarowania przestrzennego | Gmina | W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się koncesje wydane przez Starostę, Marszałka i Ministra na wydobycie kopalin. |
| 5 | P | Kontrola szczelności i likwidowanie szamb, założenie ich rejestru | Gmina/straż gminna | Realizowane na bieżąco w ramach kontroli. Ewidencja w trakcie zakładania. |
| 6 | P | Propagowanie Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej polegającej na stosowaniu właściwych dawek nawozów sztucznych i naturalnych | ODR/gmina | Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku prowadzi cykliczne szkolenia dla rolników z zakresu kodeksu dobrej praktyki rolniczej. Jest to warunek postawiony przez Unię Europejską rolnikom, aby mogli otrzymywać bezpośrednie dopłaty obszarowe |
| 7 | I | Modernizacja sieci wodociągowych celem eliminacji starych, przestarzałych i nie odpowiadających normom sanitarnym instalacji wodociągowych, co pozwoli na zmniejszenie strat wody, a tym samym racjonalizację wykorzystania zasobów wód podziemnych | SuPeKom/ | Zadanie realizowane sukcesywnie w miarę potrzeb. W latach , których dotyczy sprawozdanie przeprowadzono m.in. modernizację wodociągu w ulicy Warszawskiej |
| 8 | I | Wspólna, dla potrzeb kilku gmin, budowa Centrum Gospodarki Odpadami, uwzględniająca aktualne wymogi w tym zakresie | Gmina, komunalny związek celowy/ | Zakład Zagospodarowania Odpadów w Raculi. (patrz tab.2. pkt 11) |
| 9 | P | Inwentaryzacja ujęć wód podziemnych, zweryfikowanie ich zasobów eksploatacyjnych i danych dotyczących poborów, co pozwoli na zebranie aktualnych danych do bilansu wodno – gospodarczego województwa | SuPeKom, właściciele ujęć/ | Dotyczy ujęć będących na stanie SuPeKom Sp. z o.o. Zadanie zrealizowane – na terenie gminy Sulechów znajduje się 6 ujęć wody. Wszystkie ujęcia wód podziemnych posiadają zasoby eksploatacyjne potwierdzone decyzjami Prezesa Głównego Urzędu Geologii. |
| 10 | P | Utrzymywanie należytego stanu sanitarnego, porządku i czystości w strefach ochronnych ujęć wód podziemnych wodociągów komunalnych | SuPeKom / | Zgodnie z pozwoleniami wodnoprawnymi na eksploatację wód podziemnych na poszczególnych ujęciach Spółka prowadzi książki eksploatacji ujęć, utrzymuje w należytym stanie technicznym i sanitarnym urządzenia służące do pomiaru wody, prowadzi racjonalną gospodarkę zasobami wodnymi, prowadzi okresowe obserwacje wydajności i poziomu zwierciadła wody w studniach, wykonuje okresowe analizy wody surowej. |
| 11 | P | Eksploatacja ujęć wód podziemnych w sposób nienaruszający ich zasobów | SuPeKom, właściciele ujęć/ | Zadanie ciągłe. Eksploatacja wszystkich ujęć wód podziemnych odbywa się zgodnie z wymogami i wytycznymi pozwoleń wodnoprawnych, w sposób nienaruszający ich zasobów |
| 12 | P | Likwidacja zbiorników na ścieki bytowe powstałych w nie eksploatowanych studniach kopanych | Gmina, właściciele studni/ | Nie występuje. |
| 13 | I | Racjonalna gospodarka studniami głębinowymi-likwidacja nieczynnych ujęć wody | SuPeKom, właściciele ujęć/ | Realizowane na bieżąco. Racjonalna gospodarka studniami głębinowymi wynika głównie z zobowiązań nadanych w pozwoleniach wodnoprawnych na pobór wód podziemnych. Prowadzone są książki eksploatacji studni. - Na terenie SUW Sulechów znajduje się 6 studni głębinowych. Obiekt jest bardzo nowoczesny, zmodernizowany w 2005r. Automatyczne sterowanie i pompowanie wody minimalizuje w bardzo dużym stopniu przerwy w dostawie wody. - SUW Kije – instalacja technologiczna w bardzo dobrym stanie, tu znajdują się 3 studnie głębinowe. - SUW Klęsk – tu znajdują się 2 studnie głębinowe. Obiekt nowoczesny, automatycznie sterowany, zmodernizowany w 2005r. - Hydrofornia Karczyn- tu znajdują się 2 studnie głębinowe. Dobra jakość wody pobierana ze studni eliminuje potrzebę dodatkowego jej uzdatniania. - SUW Cigacice – Górki Małe - tu znajdują się 2 studnie głębinowe. Obiekt zautomatyzowany. - SUW Brzezie Pomorskie- tu znajdują się 2 studnie głębinowe. Obiekt nowoczesny, w bardzo dobrym stanie, pozwala na racjonalną gospodarkę studniami głębinowymi. Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne są w pełni wystarczające do pokrycia maksymalnego zapotrzebowania w wodę. |
| 14 | I | Likwidacja nieczynnych, nie sprawnych ujęć wód podziemnych | SuPeKom | Brak na stanie SuPeKom. Wszystkie studnie będące na stanie SuPeKomu są sprawne. |
| 15 | P | Prowadzenie monitoringu jakości wód powierzchniowych i podziemnych | SuPeKom | Monitoring wód podziemnych prowadzony na bieżąco. |
| 16 | P | Weryfikacja pozwoleń wodno-prawnych w oparciu o zasoby eksploatacyjne ujęć wód i bilansie wodno gospodarczym zlewni | SuPeKom | Zrealizowane |
| 17 | P | Opracowanie programu likwidacji nieczynnych niesprawnych ujęć wód podziemnych | SuPeKom | Brak inwentaryzacji nieczynnych ujęć występujących na terenie gminy. |
| 18 | P/I | Pozyskanie gruntów pod budowę nowych obiektów infrastruktury komunalnej | SuPeKom | Niezrealizowano |
| 19 | P | Pełna inwentaryzacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych | Gmina/ | Brak |
| 20 | P | Wzmożenie działań kontrolnych i egzekucyjnych celu eliminacji nielegalnego zrzutu ścieków komunalnych. Zaprowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków | Gmina/ straż miejska | Realizowane na bieżąco przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przy współpracy ze Strażą Miejską. |
| 21 | I | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnych z odprowadzeniem do lokalnej oczyszczalni zgodnie z koncepcją programową – budowa rurociągu tłocznego z Klępska do Sulechowa oraz kanalizacji w Krężołach, Obłotnem, Bukowie, Kruszynie | Gmina/SuPeKom | Odstąpiono, poprzez zmianę wieloletniego planu, od budowy rurociągu tłocznego z Klępska do Sulechowa. |
| 22 | I | Wymiana zużytej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej (w szczególności azbestowo-cementowej) | Gmina/SuPeKom | Zadanie w trakcie realizacji |
| 23 | I | Rozbudowa sieci wodociągowych i modernizacja stacji uzdatniania wody zgodnie z koncepcją programową | Gmina/SuPeKom | Zadanie zrealizowane |
| 24 | I | Sukcesywna modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody Sulechów | Gmina/SuPeKom | Zrealizowane |
| 25 | P | Wyznaczenie stref ochronnych oraz zasobów ujęć wód | Gmina/SuPeKom | Zadanie zrealizowane |
| 26 | I | Opomiarowanie instalacji odbiorców wody, którzy jeszcze nie posiadają liczników | Gmina/SuPeKom | Zadanie zrealizowane. |

Tabela 4. Energetyka, modernizacja systemów wykorzystania materiałów i energii

| L.p. | Rodzaj przedsięwzięcia | Opis przedsięwzięcia | realizator/Jednostki współpracujące | Realizacja w okresie od 1.10.2009 do 31.12.2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | P | Waloryzacja architektoniczna budynków | Władze gminy | Gmina w oparciu o lokalny Program Rewitalizacji na podstawie uchwał Rady Miejskiej i umów ze Wspólnotami mieszkaniowymi uczestniczy w rewitalizacji budynków. Wydatki Gminy na ten cel wyniosły w 2008 r. – 143.549,97 zł. Wykonano rewitalizację zamku, budynku ratusza oraz budynków w śródmieściu. |
| 2 | I | Wymiana, źródeł energii cieplnej zasilanych paliwem nieodnawialnym na urządzenia, o mniejszym stopniu negatywnego oddziaływania na środowisko | Osoby fizyczne, prawne, instytucje | Realizowane w ramach dostępności zasilania alternatywnymi surowcami energetycznymi, głównie gazu. W obiektach gminnych w okresie obejmującym niniejsze sprawozdanie nie realizowano tego typu inwestycji. |
| 3 | I | Podejmowanie działań celem wykorzystania, do celów bytowych i gospodarczych, alternatywnych źródeł energii. | Osoby fizyczne, prawne, instytucje | Nie podejmowano zadań w tym zakresie. |
| 4 | P | Wdrożenie mechanizmów ekonomicznych i kontrolnych mających na celu ograniczenia zużycia wody | Władze gminy/ SuPeKom | Realizowana corocznie w trakcie zatwierdzania cen za dostawę wody. |
| 5 | P | Rozwój rynku surowców wtórnych | Władze gminy | Dotąd Gmina nie miała wpływu na rozwój rynku surowców wtórnych; zmiany w tym zakresie nastąpią po wdrożeniu systemu gospodarowania odpadami przez Gminę wynikającego ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach |
| 6 | P | Tworzenie Systemów umożliwiających wykorzystanie surowców wtórnych | Władze gminy | j.w. |
| 7 | I | Ograniczenie zużycia energii przez oświetlenie uliczne poprzez wprowadzanie żarówek energooszczędnych | Władze gminy | Oprawy są wymieniane w ramach bieżącej eksploatacji |

Tabela 5. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w Gminie

| L.p. | Rodzaj przedsięwzięcia | Opis przedsięwzięcia | realizator/Jednostki współpracujące | Realizacja w okresie od 1.10.2009 do 31.12.2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 13 |
| 1 | P/I | Działania na rzecz właściwego zagospodarowania terenów przyległych do wód stojących i płynących | Gmina/ | Uwzględnia się w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego |
| 2 | P | Zapobieganie i przeciwdziałanie naruszaniu równowagi przyrodniczej na rzekach oraz przywracanie im odpowiedniej klasy czystości poprzez likwidacje nielegalnych spływów ścieków oraz nawozów – rzeka Odra, Sulechówka i Jabłonna | Gmina/RZGW | Ujawnione w trakcie kontroli lub w inny sposób odpływy do rowów i ścieków są likwidowane na bieżąco. |
| 3 | I | Modernizacja i odbudowa systemów melioracyjnych | Gmina, spółki wodne/ | Gmina realizuje zadania w zakresie utrzymania rowów komunalnych i gminnych zbiorników wodnych. Natomiast utrzymanie i konserwacja rowów melioracji szczegółowych należy do właścicieli i użytkowników gruntów przyległych. |
| 4 | P/I | Utrzymanie drogi wodnej modernizacja portu w Cigacicach | Gmina/ RZGW, zarząd powiatu | Patrz pkt 9 niniejszej tabeli |
| 5 | P | Wyłączenie, w planach zagospodarowania przestrzennego, zabudowy terenów zalewowych, przestrzeganie zasad zagospodarowania tych terenów zapisanych w prawie wodnym | Gmina/ | Uwzględnia się w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Gmina posiada opracowanie i mapę terenów, które w czasie powodzi mogą być podtopione lub zalane. |
| 6 | P | Wyznaczenie terenów mogących stanowić naturalne zbiorniki retencyjne – poldery i zabezpieczenie ich przed możliwością zabudowy (Szabliska, Kije) | Gmina/ | Uwzględnia się w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego |
| 7 | P | Dokonanie analizy kosztów różnych wariantów zabezpieczenia terenów zainwestowanych przed powodzią (np. dodatkowe obwałowania lub likwidacja niektórych obiektów) | Gmina/ | Zadanie realizowane przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, Inspektorat w Sulechowie na bieżąco w ramach posiadanych środków. W 2011 roku w miejscowościach Pomorsko i Brody na wałach chroniących te miejscowości zlikwidowano kilkadziesiąt nor bobrowych. |
| 8 | I | Budowa instalacji odprowadzania do kanalizacji deszczowej oraz oczyszczania wód opadowych i roztopowych spływających z dróg gminnych | Gmina/ | Wpusty drogowe są włączone do sieci kanalizacji ogólnospławnej, natomiast przy budowie nowych dróg jest wydzielana sieć kanalizacji deszczowej. |
| 9. | I | Budowa przystani wodnej w Cigacicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą | Gmina/ | Zakończono I etap budowy przystani. W 2011 r. Gmina Sulechów rozpocznie realizację II etapu tj. budowy pomostów pływających dla małych jednostek, slipu, oświetlenia, utwardzenia terenu przy nabrzeżu. |

Tabela 6. Ograniczenie emisji substancji do powietrza

| Lp | Rodzaj przedsięwzięcia | Opis przedsięwzięcia | realizator / Jednostki współpracujące | Realizacja w okresie od 1.10.2009 do 31.12.2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | P | Ujawnienie i zgłaszanie WIOŚ nowych źródeł zanieczyszczeń powietrza w celu podjęcia czynności kontrolnych i wykonania pomiarów | Gmina/ | Nie zgłaszano |
| 2 | I | Modernizacja kotłowni w obiektach komunalnych (przebudowa na gaz, ropę, biopaliwo) | Gmina/ | Nie realizowano |
| 3 | I | Rozbudowa sieci gazowych, zmiana systemu ogrzewania | Gmina/ | Wykonywane we współpracy z dostawcami gazu – Zakład Gazowniczy Zgorzelec, i MOW Międzyrzecz. |
| 4 | P/I | Wspomaganie rozwoju przemysłu wysokiej technologii i rolno-spożywczego poprzez przygotowanie terenów pod inwestycje, ich wspólną promocję i ulgi podatkowe | Gmina/ | Zadanie realizowane. |
| 5 | I | Modernizacja dróg gminnych i osiedlowych | Gmina/ | Patrz tab. 7 pkt 1 |
| 6 | P | Wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów wymagających zapewnienia wysokiej jakości powietrza | Gmina/ | Uwzględnia się w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego |
| 7 | P | Wsparcie przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji (plany miejscowe, ulgi podatkowe, reglamentacja) | Gmina/ | W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zaleca się stosowanie urządzeń i paliw ekologicznych |
| 8 | P | Wprowadzenie stref ograniczonego ruchu pojazdów spalinowych | Gmina/ | Nie wprowadzono |
| 9 | P/I | Likwidowanie uciążliwości zapachowych spowodowanych hodowlą na terenach zabudowy mieszkaniowej | Gmina/ | Gmina podejmuje działania wobec właścicieli terenów, na których zlokalizowane są źródła uciążliwości zobowiązujące do zachowania warunków ograniczających intensywność emisji zapachów. |
| 10 | P/I | Podjęcie działań na rzecz rozwoju systemu transportu zbiorowego | Gmina/ | Gmina stwarza korzystne warunki dla rozwoju komunikacji zbiorowej i nie ogranicza dostępu do świadczeń tego typu usług. |

Tabela 7. Ograniczenie ponadnormatywnego hałasu

| L.p. | Rodzaj przedsięwzięcia | Opis przedsięwzięcia | realizator / Jednostki współpracujące | Realizacja w okresie od 1.10.2009 do 31.12.2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | I | Modernizacja dróg gminnych celem uzyskania lepszych parametrów akustycznych dróg | Gmina/ | Remont drogi ul. Warszawska w Sulechowie: wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym, o gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem – 133,20 m2, wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym, o gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem – 299,00 m2, ustawienie krawężników 15x30 cm – 180,00 mb, ustawienie krawężników najazdowych 15x22 cm – 173,00 mb, ustawienie obrzeży 30x8 cm – 196,00 mb, montaż 5 szt. studzienek ściekowych wraz z przykanalikami, regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, w tym kratek ściekowych ulicznych, włazów kanałowych, zaworów wodociągowych i gazowych, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych – warstwa wiążąca – o grubości warstwy po zagęszczeniu 6 cm – 2089,00 m2, wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej – warstwa ścieralna – o grubości po zagęszczeniu 4 cm – 2078,00 m2. FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH. Remont drogi w Bukowie: wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem gr. 10 cm – 111,80 m3, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych – warstwa wiążąca – gr. 4 cm – 1118,00 m2, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych – warstwa ścieralna – gr. 4 cm – 1118,00 m2. FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH. Remont drogi w Okuninie: wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem gr. 10 cm – 45 m3, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych – warstwa wiążąca – gr. 4 cm – 450,00 m2, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych – warstwa ścieralna – gr. 4 cm – 450,00 m2. FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH. Remont drogi w Głoguszu: wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem gr. 10 cm – 45 m3, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych – warstwa wiążąca – gr. 4 cm – 450,00 m2, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych – warstwa ścieralna – gr. 4 cm – 450,00 m2. FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH. Budowa i remont drogi gminnej w miejscowości Kalsk Gmina Sulechów: wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm w kolorze szarym, na podsypce cementowo-pisakowej z wypełnieniem spoin piaskiem – 343,39 m2, wykonanie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych – masa grysowa – o gr. po zagęszczeniu 4 cm – 2521,28 m2, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych – masa grysowa – o gr. po zagęszczeniu 4cm – 4400,18 m2, montaż krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem – 173,10 m, montaż obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – 204,40 m, regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych. FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH I BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO POD NAZWĄ NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011. Remont części ul. Dr Judyma w obrębie budynku wielorodzinnego: wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm, w kolorze szarym, na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem – 227,52 m2, montaż krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ław betonowych – 60,00 mb. FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH. Remont części ul. Dr Judyma w Sulechowie: wykonanie kanału z rur typu PVC łączonych na wcisk Ø 160 mm – 8,00 mb, wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm, pochodzącej z rozbiórki, na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem – 51,00 m2, wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm, w kolorze szarym, na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem – 490,00 m2, montaż studzienki ściekowej ulicznej z osadnikiem i syfonem, montaż krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, wraz z wykonaniem ław betonowych – 120,00 mb. FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH. Remont dróg gminnych w miejscowościach Brody, Pomorsko, Górzykowo, Leśna Góra - wykonano drogi gminnej o nawierzchni tłuczniowej w miejscowościach: Brody – 500,00 m, Brody – ul. Wschodnia – 171,00 m, Pomorsko – 800,00 m, Górzykowo – 200,00 m, Leśna Góra – 300,00 m. FINANSOWANE Z REZERW CELOWYCH BUDŻETU PAŃSTWA NA USUWANIE SKUTKÓW POWODZI Z 2010 R. Remont drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej miejscowości Leśna Góra: wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych – warstwa wiążąca – o gr. po zagęszczeniu 6 cm – 495,00 m2, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych – warstwa ścieralna – o gr. po zagęszczeniu 6 cm – 678,00 m2. FINANSOWANE Z REZERW CELOWYCH BUDŻETU PAŃSTWA NA USUWANIE SKUTKÓW POWODZI Z 2010 R. Remont drogi ul. Zwycięstwa w Sulechowie wykonano remont ulicy Zwycięstwa na odcinku od ul. M.Skłodowskiej do ul. Dąbrowskiego, w tym m.in.: frezowanie nawierzchni bitumicznej - 2007,4 m2, nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych - 2171,59 m2, rozebranie i wykonanie nowej nawierzchni chodników i wjazdów z kostki brukowej betonowej - 676,93 m2. FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH |
| 2 | P | Ograniczenie zanieczyszczeń przemysłowych poprzez działania kontrolne we współpracy ze Starostwem i WIOŚ | Gmina/ | Realizowane na bieżąco , w zależności od potrzeb |
| 3 | P | Wzmocnienie działalności kontrolnej organów samorządowych w porozumieniu z WIOŚ w zakresie emisji hałasu przez podmioty korzystające ze środowiska | Gmina/ | Realizowane w ramach rozwiązywania problemów zgłoszonych przez mieszkańców. W okresie sprawozdawczym skontrolowano w tym zakresie fabrykę makaronów SULMA oraz podjęto działania celem zminimalizowania jej wpływu na klimat akustyczny. |
| 4 | PI | Podjęcie działań na rzecz rozwoju systemu transportu zbiorowego i minimalizowania poziomu hałasu spowodowanego przez pojazdy | Gmina/ | Podejmowane w trakcie realizacji budowy dróg o dużym nasileniu ruchu |
| 5 | I | Ograniczenie emisji hałasu przez inwestycje dotyczące budowy i modernizacji infrastruktury drogowej i kolejowej (modernizacja dróg, krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych prowadzenie nasadzeń i odnowy zieleni ochronnych wzdłuż dróg, modernizacja linii kolejowych) | Zarządzający drogami i kolejami/ wojewoda, starosta, Gmina | Realizowane przez zarządców dróg poprzez stosowanie technologii ulepszających nawierzchnię oraz poprawiającej organizację ruchu. |

Tabela 8. Ochrona przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych

| L.p. | Rodzaj przedsięwzięcia | Opis przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna / Jednostki współpracujące | Cel przedsięwzięcia | Realizacja w okresie od 1.10.2009 do 31.12.2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 15 |
| 1 | P | Wskazanie terenów, na których ze względu na ochronę krajobrazu, niedopuszczalna będzie budowa urządzeń radiokomunikacyjnych wymagających wysokich konstrukcji wsporczych, które mogą mieć wpływ na utratę walorów krajobrazowych terenu | Gmina/WIOŚ | Ochrona krajobrazu | Nie podejmowano ustaleń w tym zakresie. |
| 2 | I | Lokalizowacja obiektów emitujących pola elektromagnetyczne w miejscach niedostępnych dla ludności | Gmina | Ochrona zdrowia mieszkańców | Możliwości działania władz gminnych w zakresie lokalizacji tego typu inwestycji zostały znacznie ograniczone, zwłaszcza na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji . |
| 3 | I | Minimalizacja liczby wysokich konstrukcji antenowych i lokalizowanie urządzeń nadawczych kilku użytkowników na jednej konstrukcji wsporczej ze względu na ochronę krajobrazu | Gmina | Ochrona krajobrazu | Realizowane. |
| 4 | P | Utrzymanie 200-metrowego pasa w obrębie linii radiowych | Gmina | Ochrona zdrowia mieszkańców | Uwzględniono w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulechów |

Tabela 9. Ograniczenie stosowania chemikaliów, wystąpienia poważnych awarii i klęsk          żywiołowych

| L.p. | Rodzaj przedsięwzięcia | Opis przedsięwzięcia | REALIZATOR/ Jednostki współpracujące | Realizacja w okresie od 1.10.2009 do 31.12.2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | P | Stworzenie systemu informacji społeczeństwa o możliwości wystąpienia zagrożenia | Gmina/ | Jest to działanie ciągłe. W przypadku wystąpienia zagrożenia, na terenie miasta Sulechów rozmieszczonych jest 8 syren alarmowych włączonych do systemu ostrzegania i alarmowania, które uruchamiane są drogą radiową. Dodatkowo planuje się zamontowanie takich samych syren w miejscowości Brody, Pomorsko i Cigacice. |
| 2 | I | Modernizacja i doposażenie w sprzęt ratownictwa ekologicznego OSP | Gmina/ | Jednostki OSP przygotowane są do działań ratownictwa ekologicznego tylko w zakresie podstawowym. Każda z nich posiada na swoim wyposażeniu po 1 pojemniku(10L) spryskiwacza do usuwania plam substancji ropopochodnych. Dodatkowo planuje się zakup sorbentu dla każdej jednostki OSP. Natomiast pełen zakres ratownictwa ekologicznego realizuje Państwowa Straż Pożarna. |
| 3 | P | Zidentyfikowanie przedsiębiorstw wykorzystujących substancje niebezpieczne i wykorzystanie wniosków płynących z ich planów operacyjnych do opracowania i aktualizacji planów zagospodarowania przestrzennego | Gmina/ | Na terenie Gminy Sulechów zidentyfikowany jest jeden zakład stosujący NSCH (ROCKWOOL Cigacice).Położenie zakładu i płynące z tego zagrożenia są uwzględniane i aktualizowane w planie zagospodarowania przestrzennego. |
| 4 | P | Identyfikacja terenów potencjalnie zagrożonych z tytułu możliwości wystąpienia poważnej awarii lub klęski żywiołowej | Gmina/ | Tereny potencjalnie zagrożone są ciągle monitorowane. Zostały zidentyfikowane i uwzględnione w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego oraz w planie operacyjnym ochrony przed powodzią. |
| 5 | P | Uwzględnienie zasad bezpieczeństwa transportu substancji niebezpiecznych w projektach organizacji ruchu na drogach gminy | Gmina/ zarządcy dróg | Przez teren Gminy Sulechów przewóz substancji niebezpiecznych odbywa się transportem kolejowym po trasie Zielona Góra-Poznań oraz transportem kołowym po drodze nr 3 i nr 32. |
| 7 | P/I | Utrzymanie we właściwym stanie technicznym dróg, którymi przemieszczają się transporty substancji niebezpiecznych | Gmina/ zarządcy dróg | Zadanie to należy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych. |
| 8 | P/I | Opracowanie i realizacja lokalnego systemu zagospodarowania padłych zwierząt | Gmina/ | Każdego roku Gmina Sulechów zawiera umowę z zakładami posiadającymi uprawnienia do zbiórki, transportu i utylizacji padłych zwierząt. |
| 9 | P | Wspieranie działań na rzecz prawidłowego zagospodarowania obornika, gnojowicy i gnojówki w fermach zwierząt gospodarskich | Gmina/ | Prawidłowe zagospodarowanie i stosowanie nawozów naturalnych, takich jak obornik i gnojowica, jest obowiązkiem rolników. Gmina służy jedynie informacją o obowiązujących aktach prawnych w tym zakresie oraz o możliwościach dofinansowania przedsięwzięć w zakresie gospodarowania nawozami organicznymi. W chwili obecnej działa już biogazownia przy fermie krów w Kalsku, a w trakcie budowy jest biogazownia w miejscowości Klępsk przy hodowli trzody chlewnej. Obie zgodnie ze swoim przeznaczenie będą przerabiały gnojowicę. |
| 10 | P/I | Wsparcie przedsięwzięć dotyczących usuwania azbestu z obiektów i instalacji budowlanych | Gmina/ | Gmina Sulechów jest w posiadaniu Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Program został już uzgodniony z właściwymi organami i był poddany konsultacjom społecznym. Zgodnie z przewidywaniami Programu, działania polegające na usuwaniu azbestu z obiektów budowlanych będą dofinansowywane z budżetu Gminy. |

- Podsumowanie.

Zasadniczym zadaniem, jakie pełni opracowanie pn. „Program ochrony środowiska” to określenie celów, priorytetów i w konsekwencji działań, jakie stoją przed samorządem gminnym w dziedzinie ochrony środowiska. Program podejmuje zagadnienia ochrony dziedzictwa przyrodniczego, racjonalnego użytkowania zasobów przyrody, surowców, materiałów i energii oraz poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego.

Wszystkie zakładane zadania zostały zrealizowane w części, bądź w całości w zależności od możliwości finansowych Gminy.

Należy pamiętać, że działalność w ochronie środowiska to proces ciągły, długofalowy, wymagający stałego zaangażowania organizacyjnego i finansowego zarówno Gminy, jak również wszystkich podmiotów działających na jej obszarze.

W związku z powyższym oraz mając na uwadze, że obowiązujący Program ochrony środowiska przewiduje realizację zadań do końca 2012 roku, w roku przyszłym należy opracować nowy Program ochrony środowiska, który określi cele oraz zidentyfikuje zadania konieczne do zrealizowania w następnych kilku latach, służące ochronie środowiska na terenie naszej gminy, a wynikające nie tylko z naszych lokalnych potrzeb, ale również z konieczności realizacji polityki ekologicznej państwa.